InkMigrate

产品需求与技术规格

本地优先 · 可验证 · 可恢复 · 可审计的知识迁移工具包

规格修订 1.1 · 产品发布基线 v1.0

| 文档编号 | IM-PRD-001 |
| --- | --- |
| 规格修订版本 | 1.1 |
| 产品发布基线 | InkMigrate v1.0 |
| 更新日期 | 2026-06-22 |
| 项目名称 | InkMigrate（墨迁） |
| 仓库名称 | inkmigrate |
| 命令行入口 | inkmigrate |
| 包命名空间 | @inkmigrate/* |

InkMigrate 通过可插拔来源适配器和目标适配器，将平台内容迁移为长期可控的开放文件。v1.0 只读迁移；v1.1 才在不可变计划、人工确认和复核后提供有限源端清理。

v1.0：今日头条收藏 → Obsidian  ·  v1.1：清理与索引  ·  v2.0：Evernote/印象笔记

# 目录

点击章节标题可跳转；也可在 Word 或 LibreOffice 的导航窗格中按标题层级浏览。

| 0. 文档用途与实施范围 | 16. 数据库设计 |
| --- | --- |
| 1. 产品背景 | 17. 幂等、去重与冲突 |
| 2. 产品目标 | 18. 限速、重试和中断 |
| 3. 设计原则 | 19. 安全与隐私 |
| 4. 术语 | 20. 可观测性和诊断 |
| 5. 品牌与命名规范 | 21. 报告规范 |
| 6. 版本范围与优先级 | 22. CLI 完整定义 |
| 7. 总体架构 | 23. 代码结构 |
| 8. 适配器契约 | 24. 测试策略 |
| 9. 通用用户流程 | 25. 性能与可靠性要求 |
| 10. 配置系统 | 26. 验收标准 |
| 11. 通用迁移管线 | 27. 交付物 |
| 12. 今日头条来源适配器 | 28. 开发顺序与发布边界 |
| 13. Obsidian 目标适配器 | 29. AI 编程工具执行指令 |
| 14. 今日头条源端清理：取消收藏（v1.1） | 30. 参考资料 |
| 15. Evernote / 印象笔记来源适配器（v2.0 规划） | 31. 变更记录 |

# 0. 文档用途与实施范围

本文件定义 InkMigrate 的产品需求、技术架构、实现约束、测试方案与验收标准。它既是 InkMigrate v1.0 的实施基线，也预定义 v1.1 源端清理与增强索引、v2.0 Evernote/印象笔记迁移的兼容契约。可直接提供给 Cursor、Claude Code、Codex 等 AI 编程工具，也可作为人工开发、代码审查和版本验收依据。

## 0.1 InkMigrate v1.0 必须交付（P0）

1. 通用迁移核心、CLI、SQLite 状态库、任务状态机和适配器框架。

2. toutiao 来源适配器：将用户自己的今日头条收藏批量迁移到 Obsidian。

3. obsidian 目标适配器：生成 Markdown、YAML Properties、普通附件和迁移报告。

4. 完整的断点续传、幂等、冲突保护、目标验证和结果对账。

5. 单元测试、脱敏 Fixture、集成测试，以及发布前本地人工真实账号端到端验收。

v1.0 不包含任何源端写操作，也不以索引生成作为发布条件。未实现 v1.1 功能不得阻塞 v1.0 发布。

## 0.2 InkMigrate v1.1 必须交付（P1）

1. 今日头条可选源端清理：仅对指定迁移任务中已完整迁移并验证的条目执行 unfavorite。

2. 不可变清理计划、预演、人工确认、逐条前后状态复核、恢复和二次扫描。

3. Obsidian 增强索引：按月份、内容类型等维度分片生成。

4. 页面选择器诊断、脱敏 HTML/截图和更完整的可行动报告。

5. 迁移前磁盘用量预估与更明确的 Vault 备份提示。

v1.1 的每一项均是 v1.1 发布门槛，不使用“应完成”或“可选交付”等模糊措辞；其中源端清理功能对最终用户仍默认关闭。

## 0.3 InkMigrate v2.0 必须交付（P2）

1. evernote 来源适配器。

2. ENEX 流式解析和 Evernote HTML 导出包解析。

3. Evernote 笔记、资源、标签、笔记本、Stack 和内部链接的标准化与迁移。

4. 适用于万级笔记的完整性对账、幂等和冲突处理。

## 0.4 后续扩展原则

后续可增加 Notion、OneNote、网页书签、RSS、Markdown 目录等来源，以及通用文件系统等目标，但不得破坏本文件定义的适配器 API、稳定身份、任务状态、原子写入和完整性对账契约。

# 1. 产品背景

用户在今日头条、印象笔记等平台中积累了大量文章、笔记、图片和附件。这些内容通常存在以下问题：

• 平台数据结构封闭，难以一次性导出为长期可控格式。

• 收藏或笔记数量较大，逐篇复制不可行。

• 网页内容可能失效，远程图片可能过期。

• 批量迁移容易发生静默丢失、重复写入、文件名冲突和中断后无法恢复。

• 用户无法确认“扫描到多少、迁移了多少、失败了多少、是否真的完整”。

• 在清理源平台收藏前，需要证明本地副本完整、附件存在且可追溯。

InkMigrate 的核心价值不是单纯“把内容抓下来”，而是建立一条可以验证、重跑、审计和扩展的迁移管线。

# 2. 产品目标

## 2.1 核心目标

1. 将来源平台中的用户数据迁移为 Obsidian 可直接使用的 Markdown 与普通附件文件。

2. 每个输入条目必须有明确结果：成功、降级保存、跳过、失败或待人工处理；不得静默丢失。

3. 支持数千条内容的中断恢复、失败重试、去重和重复执行。

4. 默认不上传 Cookie、笔记、正文、附件或迁移报告到第三方服务。

5. 通过适配器体系支持新增来源和目标，不将核心流程绑定到今日头条或 Obsidian。

6. 源端写操作默认关闭，且必须经过计划、验证、人工确认和操作后复核。

## 2.2 成功定义

一次迁移只有同时满足以下条件才可报告为成功：

• 来源扫描结束条件明确，并生成唯一条目清单。

• 每个扫描条目在数据库中存在唯一来源记录，并在指定 Migration Job 中存在唯一任务记录。

• 每个完整成功条目均有可读取、可解析且已验证的目标笔记。

• 每个降级条目均由显式 quality: degraded 信号驱动，并包含可行动的降级原因；不得根据 warnings 数量猜测。

• YAML、Markdown、附件链接和附件实体通过验证。

• 重复执行不会生成重复笔记或重复附件。

• 失败、降级、冲突、跳过和未知状态均在报告中可定位。

• 任务完成时满足强制对账等式，且不存在未归类条目。

• 对启用了 v1.1 源端清理的任务，清理只作用于不可变计划内、完整迁移且已验证的条目。

## 2.3 非目标

InkMigrate v1.0 不实现：

• 今日头条取消收藏或任何其他源端写操作。

• Obsidian 索引生成作为发布门槛。

• Obsidian 社区插件或 Electron 桌面应用。

• 手机 App 自动化。

• 云端同步、云端数据库或托管服务。

• 云端 AI 摘要、自动分类、向量化或标签生成。

• 验证码识别、滑块破解、浏览器指纹伪装或反自动化规避。

• 视频媒体文件批量下载。

• 今日头条评论、点赞、关注、浏览历史迁移。

所有版本均不实现：

• 删除今日头条原文章、视频、账号内容或收藏夹。

• 删除印象笔记源端笔记。

• 绕过付费、权限、登录、加密或已下架内容限制。

• 在用户无权处理的数据上运行迁移或清理。

# 3. 设计原则

## 3.1 本地优先

• 数据处理、数据库、正文、附件、浏览器认证状态和报告全部保存在用户本地。

• 默认不启用遥测。

• 不调用外部 AI API。

• 不使用自建中转服务器。

## 3.2 可验证

• 扫描、提取、转换、附件写入、笔记写入和最终验证分阶段记录。

• 成功状态必须以目标文件和数据库一致为依据，而不是仅以函数返回成功为依据。

• 提供完整性统计、逐项结果和二次验证。

## 3.3 可恢复

• 每个条目独立提交状态。

• 进程崩溃、网络中断或用户按 Ctrl+C 后可恢复。

• 不将所有正文一次性加载到内存。

## 3.4 幂等

• 相同来源条目重复迁移不会生成重复目标文件。

• 已取消收藏的条目不会因重试被重新收藏。

• 目标文件被用户修改后默认不覆盖。

## 3.5 安全写入

• 所有目标文件采用临时文件、校验、原子重命名流程。

• 源端写操作必须显式启用、生成计划、人工确认并执行后复核。

• 不提供跳过确认的 --force、--yes 或 --no-confirm 参数。

## 3.6 适配器隔离

• 来源页面选择器、来源格式解析、目标格式渲染与核心调度分离。

• 来源适配器不能直接写 Obsidian 文件。

• 目标适配器不能直接控制来源浏览器。

• 核心层只处理标准化领域模型。

# 4. 术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Source / 来源 | 被迁移数据所在的平台、网页或导出文件，例如今日头条、Evernote ENEX。 |
| Target / 目标 | 接收迁移结果的系统或文件结构，例如 Obsidian Vault。 |
| Source Adapter | 负责扫描、读取和标准化某一种来源数据的插件模块。 |
| Target Adapter | 负责规划路径、渲染和写入某一种目标格式的插件模块。 |
| Source Item | 来源中的一个可迁移单元，例如一条收藏或一篇 Evernote 笔记。 |
| Source Collection | 来源平台对条目的分组，例如今日头条收藏分组、Evernote 笔记本或 Stack；默认保留为目标属性，不自动等同于标签或目录。 |
| Asset / 资源 | 与条目关联的图片、PDF、音频、文档或其他附件。 |
| Migration Job | 一次从指定来源实例到指定目标实例的迁移任务。 |
| Migration Job Item | 某个 Source Item 在特定 Migration Job 中的状态记录；重试、降级和冲突均属于该记录，而不属于全局 Source Item。 |
| Cleanup Plan | v1.1 源端清理前生成的不可变候选条目计划，必须绑定一个已完成的 Migration Job。 |
| Cleanup Job | 按清理计划执行的源端写操作任务。 |
| Verified | 完整来源内容的目标笔记、属性和附件均通过验证。 |
| Degraded / 降级 | 来源内容存在明确缺失，但可见内容或元数据已写入并通过目标验证；降级由结构化质量信号表达。 |
| Fingerprint | 来源条目的完整稳定指纹，推荐格式为 sha256:<64-hex>；用于数据库唯一性和 inkmigrate_id。 |
| Stable Short ID | Fingerprint 摘要部分的前 10 个小写十六进制字符，用于人类可读文件名消歧，不作为唯一主键。 |
| Item Key | 路径安全的稳定目录键：有 externalId 时使用 <sanitized-external-id>-<stableShortId>，否则使用 Stable Short ID；其派生规则必须跨运行稳定。 |
| inkmigrate_id | im:<source-instance-id>:<fingerprint-digest>，在目标 Vault 中唯一。 |
| Artifact | 目标端生成的笔记、附件、报告，以及 v1.1 起可选生成的索引。 |
| Adapter API Version | 核心与适配器之间的契约版本；不同于适配器自身实现版本。 |

# 5. 品牌与命名规范

## 5.1 正式名称

• 中文名称：墨迁

• 英文名称：InkMigrate

• CLI：inkmigrate

• 仓库：inkmigrate

• 配置文件：inkmigrate.yaml

• 本地状态目录：.inkmigrate/

• 环境变量前缀：INKMIGRATE_

## 5.2 包名

[text]
@inkmigrate/core
@inkmigrate/cli
@inkmigrate/source-toutiao
@inkmigrate/source-evernote
@inkmigrate/target-obsidian
@inkmigrate/testkit

## 5.3 命名限制

• 不再使用 tt2obs、favorite-export 等单一来源名称作为项目主命令。

• 来源特有术语只能出现在来源适配器、来源配置和来源报告中。

• 核心数据表和接口使用通用名称，如 source_items，不得命名为 favorites。

# 6. 版本范围与优先级

本文件中的 P0、P1、P2 分别对应明确的产品发布版本，而不是同一版本中的“必须/应当/可选”模态：

• P0 = InkMigrate v1.0 发布范围。

• P1 = InkMigrate v1.1 发布范围。

• P2 = InkMigrate v2.0 发布范围。

## 6.1 P0：InkMigrate v1.0 发布门槛

• Monorepo、配置系统、SQLite、日志、任务锁和迁移核心。

• 来源/目标适配器注册、能力发现和 Adapter API 兼容检查。

• 今日头条手动登录、登录状态复用和安全暂停。

• 今日头条收藏扫描、正文提取、显式降级信号、图片本地化。

• Obsidian Markdown、Properties 和附件写入；不要求索引。

• 断点续传、重试、幂等、冲突保护、原子写入和目标验证。

• 扫描、迁移、失败、降级、冲突和验证报告。

• 单元测试、Fixture、集成测试、跨平台 CI，以及发布前本地人工真实账号端到端 Gate。

## 6.2 P1：InkMigrate v1.1 发布门槛

• 今日头条取消收藏清理计划、逐条执行和审计。

• 清理后的二次扫描、未知结果处理和恢复。

• 页面选择器诊断与脱敏 HTML/截图。

• 按月份、内容类型等维度生成分片索引。

• 迁移前磁盘空间预估和 Vault 备份提示增强。

受控批量 UI 操作不属于 v1.1 发布门槛；v1.1 必须能够以并发 1 的逐条方式安全处理大批量计划。

## 6.3 P2：InkMigrate v2.0 发布门槛

• Evernote ENEX 流式解析。

• Evernote HTML 导出包解析。

• ENML 到 Markdown 转换。

• Evernote 资源哈希映射、内部链接重写、标签、笔记本和 Stack 保留。

• 适用于万级笔记的完整性对账。

# 7. 总体架构

## 7.1 分层结构

[text]
CLI / 命令层
    ↓
应用服务层（扫描、迁移、验证、报告；v1.1 清理）
    ↓
核心领域层（标准模型、状态机、计划、错误）
    ↓
来源适配器                目标适配器
├─ source-toutiao         └─ target-obsidian
└─ source-evernote [v2.0]
    ↓                         ↓
浏览器 / 文件解析            文件系统 / Vault
    ↘                       ↙
       SQLite、日志、锁、诊断

## 7.2 依赖方向

• core 不得依赖任何具体来源或目标。

• cli 依赖 core 和适配器注册表，但不包含来源解析逻辑。

• 来源适配器依赖 core，不得依赖目标适配器。

• 目标适配器依赖 core，不得依赖来源适配器。

• 测试工具包可以依赖所有模块，但生产模块不得依赖测试工具包。

## 7.3 Monorepo 结构

[text]
inkmigrate/
├── apps/
│   └── cli/
├── packages/
│   ├── core/
│   ├── source-toutiao/
│   ├── source-evernote/      # v2.0；v1.0 不要求实现包
│   ├── target-obsidian/
│   └── testkit/
├── docs/
├── examples/
├── scripts/
├── tests/
├── package.json
├── pnpm-workspace.yaml
├── tsconfig.base.json
└── README.zh-CN.md

## 7.4 技术栈

• Node.js：当前 LTS 版本，最低版本在 engines 中固定。

• TypeScript：严格模式。

• 包管理：pnpm Workspace。

• 浏览器自动化：Playwright Chromium。

• 数据库：SQLite，推荐 better-sqlite3，启用 WAL。

• 配置：YAML + Zod。

• XML：支持流式 SAX 解析的成熟库。

• DOM：JSDOM。

• 正文回退：@mozilla/readability。

• HTML 安全清洗：支持 JSDOM 的成熟 allowlist sanitizer。

• HTML 转 Markdown：Turndown 或具备同等级扩展能力的库。

• 日志：Pino，统一脱敏层。

• 测试：Vitest。

# 8. 适配器契约

## 8.1 来源能力声明

每个来源适配器必须公开能力对象：

[ts]
export interface SourceCapabilities {
  authMode: 'none' | 'browser-profile' | 'file';
  discoveryMode: 'remote-list' | 'file-stream' | 'directory';
  supportsIncrementalScan: boolean;
  supportsAssets: boolean;
  supportsInternalLinks: boolean;
  supportsSourceCleanup: boolean;
  cleanupActions: string[];
  supportedInputFormats: string[];
}

## 8.2 来源适配器接口

[ts]
export type AdapterApiVersion = `${number}.${number}.${number}`;

export interface SourceAdapter {
  readonly kind: string;

  // 适配器实现自身的 SemVer，例如 1.3.2。
  readonly version: string;

  // 核心—适配器契约版本，例如 1.0.0。
  readonly adapterApiVersion: AdapterApiVersion;

  readonly capabilities: SourceCapabilities;
  readonly cleanup?: SourceCleanupAdapter;

  validateConfig(ctx: AdapterContext): Promise<ValidationResult>;
  prepare(ctx: AdapterContext): Promise<void>;
  scan(ctx: ScanContext): AsyncGenerator<SourceItemRef>;
  extract(ref: SourceItemRef, ctx: ExtractContext): Promise<SourceItem>;
  verifySourceRef?(ref: SourceItemRef, ctx: VerifyContext): Promise<SourceRefState>;
  close(): Promise<void>;
}

## 8.3 源端清理接口

[ts]
export interface SourceCleanupAdapter {
  readonly supportedActions: readonly string[];

  inspectActionState(
    ref: SourceItemRef,
    action: string,
    ctx: CleanupContext
  ): Promise<CleanupActionState>;

  executeAction(
    ref: SourceItemRef,
    action: string,
    ctx: CleanupContext
  ): Promise<CleanupActionReceipt>;

  verifyAction(
    ref: SourceItemRef,
    action: string,
    ctx: CleanupContext
  ): Promise<CleanupVerification>;
}

SourceCleanupAdapter 是来源适配器的可选能力。v1.0 核心可以识别该能力，但不得调用；v1.1 才启用清理应用服务。

## 8.4 目标适配器接口

[ts]
export interface TargetAdapter {
  readonly kind: string;
  readonly version: string;
  readonly adapterApiVersion: AdapterApiVersion;

  validateConfig(ctx: AdapterContext): Promise<ValidationResult>;
  plan(item: SourceItem, ctx: TargetContext): Promise<TargetPlan>;
  write(plan: TargetPlan, ctx: TargetContext): Promise<TargetWriteResult>;
  verify(result: TargetWriteResult, ctx: VerifyContext): Promise<TargetVerification>;

  // 通用接口可选；Obsidian 适配器从 v1.1 起在 indexes.enabled=true 时必须实现。
  renderIndex?(ctx: TargetContext): Promise<TargetWriteResult[]>;
}

v1.0 不得因 renderIndex 未实现而失败；当 v1.0 配置启用索引时，配置验证必须以“当前产品版本不支持”明确拒绝，而不是静默忽略。

## 8.5 标准化条目模型

[ts]
export type SourceContentKind =
  | 'article'
  | 'short-post'
  | 'gallery'
  | 'question-answer'
  | 'video'
  | 'note'
  | 'external-link'
  | 'unknown';

export type SourceItemQuality = 'full' | 'degraded';

export type MissingComponent =
  | 'body'
  | 'metadata'
  | 'assets'
  | 'timestamps'
  | 'links';

export interface DegradationInfo {
  code: string;
  message: string;
  missingComponents: MissingComponent[];
}

export interface SourceItemRef {
  sourceInstanceId: string;
  externalId?: string;
  canonicalUrl?: string;
  originalUrl?: string;
  title?: string;
  contentKind: SourceContentKind;
  discoveredAt: string;
  sourcePosition?: number;
  fingerprint: string;
  sourceMetadata: Record<string, unknown>;
}

export interface SourceItem {
  ref: SourceItemRef;
  title: string;
  author?: string;
  createdAt?: string;
  updatedAt?: string;
  publishedAt?: string;
  favoritedAt?: string;
  bodyHtml?: string;
  bodyText?: string;
  summary?: string;
  tags: string[];
  collections: string[];
  assets: SourceAsset[];
  links: SourceLink[];

  quality: SourceItemQuality;
  degradation?: DegradationInfo;

  extractionMethod: string;
  extractionWarnings: string[];
  sourceMetadata: Record<string, unknown>;
}

质量字段不变量：

• quality === 'full' 时不得设置 degradation。

• quality === 'degraded' 时必须设置 degradation.code、message 和至少一个 missingComponents。

• extractionWarnings 仅表示非致命提示，核心不得以“warnings 非空”推断降级。

• 后续附件阶段发现关键附件缺失时，核心允许把 full 单向降为 degraded，必须追加结构化原因；不得在无新证据时自动升级。

• full 条目通过目标验证后，Migration Job Item 进入 verified。

• degraded 条目通过目标验证后，Migration Job Item 进入 degraded。这里的 degraded 已包含“目标写入和验证成功”的含义。

• 目标写入或验证失败不能标记为 degraded，必须进入失败或冲突状态。

collections 保存来源侧分组原值。目标适配器必须显式映射；默认不得把它隐式转换为标签或目录。

## 8.6 适配器兼容性

• version 表示适配器实现版本；adapterApiVersion 表示适配器契约版本，二者不得混用。

• 核心公开 SemVer 范围，例如：

[ts]
export const SUPPORTED_ADAPTER_API_RANGE = '>=1.0.0 <2.0.0';

• 核心在加载适配器、读取配置和创建任务前检查兼容范围。

• 不兼容时以退出码 16 拒绝运行并显示核心支持范围、适配器 API 版本和适配器实现版本。

• 不得仅比较字符串，也不得忽略主版本不兼容。

• 来源特有数据放在 sourceMetadata，但影响迁移正确性的字段必须提升为标准字段。

# 9. 通用用户流程

本章展示跨版本统一命令形态；标注 v1.1/v2.0 的命令只在对应版本可用。

## 9.1 初始化

[bash]
inkmigrate init

初始化应：

1. 创建项目配置。

2. 创建 .inkmigrate/ 状态目录。

3. 选择或创建来源实例。

4. 选择或创建目标实例。

5. 验证目标路径和写权限。

6. 生成示例配置及安全提示。

## 9.2 添加来源和目标

[bash]
inkmigrate source list
inkmigrate source add toutiao --id toutiao-main
inkmigrate source add evernote --id evernote-archive  # v2.0

inkmigrate target list
inkmigrate target add obsidian --id personal-vault

## 9.3 认证

网页来源：

[bash]
inkmigrate auth login --source toutiao-main
inkmigrate auth status --source toutiao-main
inkmigrate auth clear --source toutiao-main

文件来源不需要认证：

[bash]
inkmigrate source validate --source evernote-archive

## 9.4 扫描

[bash]
inkmigrate scan --source toutiao-main
inkmigrate scan --source toutiao-main --max-items 20
inkmigrate scan --source evernote-archive  # v2.0

扫描只建立来源清单，不应在默认模式下写目标笔记。

## 9.5 迁移

[bash]
inkmigrate migrate \
  --source toutiao-main \
  --target personal-vault

可选限制：

[bash]
inkmigrate migrate --source toutiao-main --target personal-vault --max-items 50

## 9.6 恢复、重试和验证

[bash]
inkmigrate resume --job <job-id>
inkmigrate retry --job <job-id> --status retryable_failed
inkmigrate verify --job <job-id>
inkmigrate status --job <job-id>
inkmigrate report --job <job-id>

## 9.7 预演

对应产品版本中的所有会写目标或源端的主要命令必须支持预演：

[bash]
inkmigrate migrate --source toutiao-main --target personal-vault --dry-run
inkmigrate cleanup unfavorite --plan <plan-id> --dry-run  # v1.1

预演不得写目标笔记、下载附件或点击源端写操作；允许写本地计划和报告。

# 10. 配置系统

## 10.1 配置文件

默认文件：

[text]
inkmigrate.yaml

所有相对路径相对于配置文件所在目录解析，而不是当前 Shell 工作目录。

## 10.2 完整示例配置

以下示例覆盖 v1.0、v1.1 预留项和 v2.0 预留项。Schema 对未知键默认报错；不能把该示例解释为“仅展示部分字段”。v1.0 读取到 v1.1/v2.0 功能开关为 true 时，必须返回清晰的功能版本错误。

[yaml]
version: 1

workspace:
  stateDir: ".inkmigrate"
  reportsDir: "reports"
  diagnosticsDir: ".inkmigrate/diagnostics"
  logLevel: "info"

preflight:
  minFreeBytes: 1073741824
  # v1.1：基于扫描结果估算正文、附件和临时空间。
  estimateDiskUsage: false
  remindVaultBackup: true

sources:
  - id: "toutiao-main"
    adapter: "toutiao"
    enabled: true
    config:
      browserProfileDir: ".inkmigrate/auth/toutiao-main"
      headless: false
      locale: "zh-CN"
      timezoneId: "Asia/Shanghai"
      manualNavigationFallback: true

      scan:
        noGrowthCycles: 5
        waitAfterScrollMs: 1500

      crawl:
        concurrency: 1
        intervalMs: 1500
        navigationTimeoutMs: 45000
        extractionTimeoutMs: 30000
        maxRetries: 3
        retryBackoffMs:
          - 3000
          - 10000
          - 30000

      content:
        followExternalLinks: false
        externalLinkAllowlist: []
        downloadVideo: false

      assets:
        downloadImages: true
        maxImageBytes: 20971520
        deduplicateByHash: true
        preserveGif: true
        # remote-link | sanitize | reject
        svgPolicy: "remote-link"

  - id: "evernote-archive"
    adapter: "evernote"
    enabled: false
    config:
      inputPaths:
        - "imports/evernote"
      formats:
        - "enex"
        - "html"
      notebookNameStrategy: "filename"
      stackSeparator: "@@@"


targets:
  - id: "personal-vault"
    adapter: "obsidian"
    enabled: true
    config:
      vaultPath: "D:/Obsidian/MyVault"
      notesDir: "Imports/InkMigrate"
      assetsDir: "Attachments/InkMigrate"
      linkStyle: "wikilink"
      overwritePolicy: "preserve"
      unicodeNormalization: "NFC"
      maxTitleLength: 100

      collectionMapping:
        # v1.0 固定支持 property；tags/folders 属后续可选扩展。
        mode: "property"
        propertyName: "source_collections"

      # v1.1 功能；v1.0 必须保持 false。
      indexes:
        enabled: false
        groupBy:
          - "month"
          - "content-kind"
        maxEntriesPerFile: 500

# v1.1 功能。v1.0 接受保留配置，但 enabled=true 时必须拒绝执行。
sourceCleanup:
  enabled: false
  sourceId: "toutiao-main"
  action: "unfavorite"
  executionMode: "separate-command"
  requireCleanupPlan: true
  requireVerifiedTarget: true
  requireAssetsVerified: true
  allowDegradedItems: false
  dryRunByDefault: true
  requireTypedConfirmation: true
  confirmationPrefix: "UNFAVORITE"
  maxItemsPerRun: 100

  # 仅表示每处理 N 条后持久化进度、重新检查认证并允许暂停；
  # 不表示并发、平台批量勾选或一次提交 N 条。
  batchSize: 20

  intervalMs: 2500
  jitterMs: 750
  maxRetries: 2
  stopAfterConsecutiveFailures: 3
  verifyAfterAction: true
  secondPassRescan: true
  allowActionOutsidePlan: false

privacy:
  telemetry: false
  redactLogs: true

diagnostics:
  # v1.1 增强功能；v1.0 可只保留结构化错误日志。
  enabled: false
  retainFailureScreenshots: true
  saveSanitizedHtml: true
  recordVideo: false

## 10.3 配置验证

使用 Zod 或同等级 Schema 验证。启动前必须一次性列出全部错误，包括：

• 未知适配器或 Adapter API 不兼容。

• 重复来源或目标 ID。

• 路径不存在或不可写。

• 输出路径、符号链接或规范化结果逃逸出 Vault。

• 不支持的能力配置或当前产品版本尚未启用的功能。

• 清理来源不支持指定动作。

• sourceCleanup.enabled=true 但当前版本低于 v1.1。

• indexes.enabled=true 但目标适配器没有 renderIndex，或当前版本低于 v1.1。

• followExternalLinks=true 但无有效 allowlist 或用户未显式授权。

• svgPolicy、maxImageBytes、groupBy 等枚举或数值范围错误。

• batchSize > maxItemsPerRun、intervalMs < 1000 等相互约束错误。

• 相互冲突的配置。

Schema 必须明确区分“配置字段不存在”“字段值无效”“适配器不支持”和“产品版本尚未启用”，不得统一报为未知配置。

## 10.4 配置迁移

• 配置必须含顶层 version。

• 配置升级通过显式命令执行：

[bash]
inkmigrate config upgrade

• 不允许运行时静默重写用户配置。

# 11. 通用迁移管线

## 11.1 阶段划分

InkMigrate v1.0 的每个 Migration Job 依次经过：

[text]
preflight
→ scanning
→ planning
→ extracting
→ normalizing
→ transferring_assets
→ writing_target
→ verifying_target
→ reporting
→ completed

v1.1 在 indexes.enabled=true 时，在 verifying_target 与 reporting 之间插入可选阶段：

[text]
generating_indexes

该阶段不属于 v1.0 完成条件。migration_jobs.current_stage 必须保存当前阶段，CLI 不得仅从 attempts 反推。

每个 Migration Job Item 独立经过：

[text]
discovered
→ queued
→ extracting
→ extracted
→ normalized
→ assets_ready
→ writing
→ written
→ verified

完整内容的成功终态为 verified；结构化质量信号为 degraded 且目标验证成功的终态为 degraded。

其他终态：

[text]
retryable_failed
permanent_failed
unsupported
blocked
conflict
interrupted
skipped

degraded 不是“提取函数没抛错”的兜底状态，也不能掩盖目标写入或验证失败。

## 11.2 预检

迁移前必须检查：

• 来源适配器配置有效。

• 目标适配器配置有效。

• Adapter API 在核心支持范围内。

• 认证状态满足要求。

• SQLite 可写、Foreign Keys 已启用且 Schema 版本兼容。

• 目标路径可写。

• 无同一来源和目标的冲突任务锁。

• 磁盘可用空间高于配置的最低阈值。

• 用户已被提示备份目标 Vault。

v1.0 只要求最低空闲空间阈值检查；基于扫描结果的容量预估属于 v1.1。

## 11.3 扫描

扫描只保存轻量级 SourceItemRef。要求：

• 每发现一批条目立即提交 SQLite。

• 不将全部条目保存在内存中。

• 去重依据必须可解释。

• 记录扫描终止原因。

• 生成扫描清单和统计。

## 11.4 迁移计划

开始提取前生成 Migration Plan，包含：

• 来源实例和目标实例。

• 来源适配器、目标适配器的实现版本及 Adapter API 版本。

• 候选条目数量。

• 跳过和排除原因。

• 配置哈希。

• 数据库快照版本。

• 计划哈希。

计划用于审计和恢复，但普通目标写入不需要人工确认。

## 11.5 提取与标准化

• 来源适配器负责读取来源并输出标准 SourceItem。

• 核心首先验证 quality 与 degradation 不变量；违反契约视为适配器错误，不得继续写入。

• 核心层执行通用日期规范化、标签规范化、collection 去重和 source_content_hash 计算。

• 不可识别字段保留在 sourceMetadata。

• 所有降级必须使用稳定警告/原因码，并指出缺失组件。

• extractionWarnings 只进入诊断和报告，不直接决定状态。

• 附件阶段可以把 quality: full 单向降为 degraded，但必须补充结构化原因。

• 目标验证成功后，核心按 quality 映射为 verified 或 degraded；目标验证失败按失败状态处理。

## 11.6 附件处理

• 附件应流式下载或提取。

• 使用 SHA-256 计算内容哈希。

• 对同一目标范围内的相同内容允许去重。

• 目标路径由目标适配器规划。

• 失败附件不得使整篇内容无条件失败，应根据附件重要性降级或失败。

## 11.7 目标写入

• 目标适配器先生成完整 TargetPlan。

• 所有路径必须在写入前标准化和验证。

• 使用临时文件写入、Flush、解析校验和原子 Rename。

• 成功后才更新数据库为 written。

## 11.8 验证

通用验证包括：

• 目标文件存在且非零字节。

• 文件哈希与数据库一致。

• 目标格式可解析。

• 附件存在且 MIME/哈希正确。

• 条目引用的本地附件无缺失。

• 来源项与目标 Artifact 建立一一映射。

## 11.9 报告与完整性对账

每个 Job 至少生成：

[text]
reports/<job-id>/
├── summary.md
├── summary.json
├── items.csv
├── failed-items.csv
├── degraded-items.csv
├── conflicts.csv
├── missing-assets.csv
└── unresolved-links.csv

任务标记 completed 前必须满足：

[text]
unique_scanned = candidate_count + excluded_count
candidate_count = verified_count
                + degraded_count
                + failed_count
                + conflict_count
                + skipped_count

其中：

• failed_count 汇总 retryable/permanent/unsupported/blocked 等未成功终态，但逐项报告保留原状态。

• pending_count、queued、extracting、writing、interrupted 等非终态在完成时必须为 0。

• 任何差额都使 Job 进入 verification_failed 或 reporting_failed，不得输出“导入完成”。

# 12. 今日头条来源适配器

## 12.1 适配器标识

[text]
adapter: toutiao
package: @inkmigrate/source-toutiao

能力：

[yaml]
authMode: browser-profile
discoveryMode: remote-list
supportsIncrementalScan: true
supportsAssets: true
supportsInternalLinks: false
supportsSourceCleanup: true
cleanupActions:
  - unfavorite

## 12.2 登录要求

用户执行：

[bash]
inkmigrate auth login --source toutiao-main

行为：

1. 启动有界面的 Chromium。

2. 使用工具专用持久化 Profile。

3. 打开今日头条正常登录页面。

4. 用户通过网站当前提供的扫码、验证码等正常方式登录。

5. 使用多个独立信号判断认证状态。

6. 保存浏览器 Profile，不额外导出明文 Cookie。

7. 关闭浏览器后可在后续任务中复用。

正向认证信号候选：

• 访问账号相关页面或收藏页时未被重定向到登录流程。

• 页面出现账号菜单、头像、退出入口或其他明确的已登录 UI。

• 正常页面请求返回与当前账号关联的收藏数据，而非匿名数据或登录提示。

• 适配器定义的只读认证探测返回已登录状态。

负向信号优先级高于正向信号：

• URL 或 DOM 明确进入登录页/登录弹窗。

• 只读请求返回 401、403 或认证失效业务码。

• 页面出现滑块、验证码、账号风险或安全验证。

判定规则：

• 至少两个相互独立的正向信号，且没有负向信号，才能标记 authenticated。

• Cookie 是否存在只能作为辅助信号；不得固定某个 Cookie 名称，也不得读取或记录 Cookie 值。

• 仅“没有看到登录弹窗”不足以判定登录成功。

• 信号冲突时状态为 unknown，进入可见浏览器人工确认或安全暂停，不得猜测。

禁止：

• 要求用户输入或粘贴密码、Cookie、Token。

• 使用用户日常 Chrome Profile。

• 将认证状态提交到 Git。

• 将完整请求头写入日志。

认证清理：

[bash]
inkmigrate auth clear --source toutiao-main

只能删除该来源实例的工具专用 Profile。

## 12.3 收藏页面定位

扫描时：

1. 尝试自动导航到收藏页。

2. 自动定位失败时进入人工辅助模式。

3. 浏览器保持打开，提示用户手动进入收藏页面。

4. 用户在终端确认后继续扫描。

不得把某个固定 URL 当作唯一入口。

## 12.4 扫描策略

实现两种互补策略。

### DOM 扫描

提取：

• 内容 URL。

• 标题。

• 作者。

• 摘要。

• 封面图。

• 内容类型。

• 页面展示时间。

• 收藏分组。

• 列表位置。

选择器必须集中在：

[text]
packages/source-toutiao/src/selectors/

字段使用多个候选定位器。优先顺序：

1. 稳定属性或测试标识。

2. ARIA role 和可访问名称。

3. 结构关系。

4. 文案与状态组合。

5. CSS class 仅作为最后回退。

禁止只依赖压缩或随机生成的 CSS class。

### 网络响应观察

允许被动监听用户正常浏览产生的 JSON 响应，补充：

• 内容 ID。

• 内容类型。

• 分页游标。

• 收藏时间。

• 元数据。

限制：

• 不将未公开接口作为唯一方案。

• 不实现签名破解。

• 不伪造移动客户端请求。

• 不主动调用改变账号状态的接口。

• 解析失败必须回退 DOM。

## 12.5 无限滚动

扫描器必须：

1. 维护全局唯一集合。

2. 每次滚动后等待页面稳定。

3. 收集当前可见虚拟列表元素。

4. 保存后再继续滚动。

5. 支持“加载更多”按钮。

6. 不以当前 DOM 元素数量作为总数。

默认结束条件：

• 到达底部；

• 连续 5 次没有新条目；

• 无加载动画；

• 相关网络活动结束至少 2 秒；

• 无可点击“加载更多”。

报告示例：

[json]
{
  "terminationReason": "no_new_items_after_5_cycles",
  "uniqueItems": 1328,
  "duplicateObservations": 74,
  "scrollIterations": 219,
  "completenessConfidence": "high"
}

## 12.6 唯一标识与 URL 规范化

优先级：

1. 今日头条内容 ID。

2. 规范化详情 URL。

3. SHA-256(title + author + publishedAt)。

4. SHA-256(originalUrl)。

规范化 URL：

• 删除 Fragment。

• 删除已知追踪参数。

• 保留决定内容身份的路径和 ID。

• 不修改图片 URL 的签名参数。

## 12.7 内容类型

| 类型 | 导入要求 | 质量规则 |
| --- | --- | --- |
| 普通文章 | 标题、作者、发布时间、正文、正文图片、原始链接。 | 正文和关键元数据存在时为 full；正文缺失但元数据可保存时为 degraded。 |
| 微头条/短文本 | 完整文本、作者、时间、图片、原始链接。 | 文本主体缺失时为 degraded。 |
| 图集 | 标题、说明、图片、图片说明、原始链接。 | 关键图片全部缺失时为 degraded 或失败，按配置和重要性判断。 |
| 问答 | 问题、回答正文、回答作者、图片、原始链接。 | 回答正文缺失时为 degraded。 |
| 视频 | 标题、作者、发布时间、简介、封面、时长、原始链接。 | 视频媒体默认不下载；元数据完整仍可为 full。 |
| 外部链接 | 默认保存元数据和链接；只有 followExternalLinks=true 且域名在 allowlist 中才尝试外部正文。 | 未跟随外部正文不构成降级；承诺跟随但失败时按可用元数据判定。 |
| 付费/锁定 | 只保存当前用户正常可见部分。 | 必须为 degraded，原因码说明受权限限制。 |
| 已删除/失效 | 生成占位笔记，保留已知元数据和失败原因。 | 必须为 degraded。 |
| 未识别 | 保存为 unknown，至少保留标题和 URL。 | 必须为 degraded，除非适配器能证明完整内容已保留。 |

视频默认不下载媒体文件。quality 必须由适配器显式返回，核心不得仅根据内容类型猜测。

## 12.8 详情页提取

按顺序执行：

1. 站点专用提取器。

2. 页面结构化数据：JSON-LD、Open Graph、Meta、初始化状态。

3. Readability 回退。

4. 元数据占位笔记。

Readability 必须对克隆后的惰性 DOM 运行。任何提取器输出都仍是不可信 HTML，必须进入 §12.9 的统一后置安全流水线。

## 12.9 HTML 到 Markdown 的强制安全流水线

所有网页来源适配器必须按以下顺序处理，不能自行交换关键阶段：

[text]
原始响应字节（不可信）
→ 响应大小、编码、状态码与 Content-Type 预检
→ 惰性 DOM 解析：禁用脚本执行和远程资源自动加载
→ 前置危险结构剥离：script/style/iframe/object/embed、事件属性、危险协议
→ 克隆候选 DOM
→ 站点提取器 / 结构化数据 / Readability
→ 对提取结果执行 allowlist Sanitization
→ URL 规范化与懒加载资源解析
→ Turndown 转 Markdown
→ Markdown 后置校验与危险链接过滤
→ 附件本地化和链接重写
→ 目标渲染与最终验证

各阶段契约：

1. 原始字节层：设置最大响应体；拒绝明显不匹配的 MIME；不得执行任何输入代码。

2. 惰性 DOM 层：JSDOM 必须禁用 runScripts，不得自动抓取页面远程资源。

3. 前置剥离层：删除脚本、样式、导航、广告、推荐、热榜、评论区、分享浮层、跟踪像素、自动播放组件和危险嵌入对象；删除所有 on* 事件属性。

4. 提取层：Readability 只接收克隆 DOM；其结果不视为已清洗。

5. 后置 Sanitization：使用显式 allowlist 保留标题、段落、强调、列表、引用、表格、代码、链接、图片和说明；再次删除脚本、foreignObject、外部 SVG 引用等危险节点。

6. URL 层：相对 URL 转绝对 URL；识别 data-src、data-original、srcset；只允许明确协议。javascript:、vbscript: 和未知协议必须移除。data: 只允许经大小和 MIME 校验后转成本地附件。

7. Markdown 层：Turndown 后再次检查原始 HTML、危险协议、畸形链接、不可见控制字符和路径逃逸。不得认为 Markdown 天然安全。

8. 附件层：附件 URL 和下载结果继续按 §12.10 检查；附件失败必须产生结构化质量或警告信号。

格式保留规则：

• 保留标题层级、段落、强调、列表、引用、表格、代码块、链接、正文图片、图片说明和分隔线。

• 连续空行最多两个，删除空段落。

• 外链保留为标准 Markdown 链接，但必须通过协议和 allowlist 规则。

• 无法安全转换的片段保留为经过清洗的 HTML 或明确占位块，不得静默删除。

## 12.10 图片与附件下载

要求：

• 必要时使用当前浏览器会话和正常 Referer。

• 验证 HTTP 状态、Content-Type、实际文件签名和最终字节数。

• 拒绝把 HTML 错误页保存为图片。

• 拒绝零字节附件。

• 支持 JPEG、PNG、WebP、GIF；SVG 按配置策略处理。

• maxImageBytes 是硬上限，超限时保留远程链接并记录结构化警告。

• 失败最多重试 3 次并指数退避。

• 下载失败时保留远程链接，并根据资源重要性设置 warning 或把条目降级。

SVG 策略：

• remote-link：默认；不下载 SVG，只保留经过协议校验的远程链接。

• sanitize：下载后移除脚本、事件属性、foreignObject、外部引用和动画危险内容，再保存。

• reject：移除本地化请求并报告。

• 不提供“原样信任并保存”策略。

命名示例：

[text]
001-图片说明-8c41ab3f.webp
002-image-3fd907aa.jpg

# 13. Obsidian 目标适配器

## 13.1 适配器标识

[text]
adapter: obsidian
package: @inkmigrate/target-obsidian

## 13.2 Vault 验证

初始化和每次写入前必须确认：

• Vault 路径存在或用户明确允许创建。

• 路径可写。

• 最终输出路径位于 Vault 内。

• 不允许 ../、符号链接或路径解析逃逸。

• .obsidian 可作为提示信号，但不是强制条件。

• 磁盘空间满足最低要求。

## 13.3 默认目录结构

[text]
<Obsidian Vault>/
├── Imports/
│   └── InkMigrate/
│       ├── toutiao-main/
│       │   ├── 文章/
│       │   ├── 微头条/
│       │   ├── 图集/
│       │   ├── 问答/
│       │   ├── 视频/
│       │   ├── 失效内容/
│       │   └── 未知类型/
│       └── evernote-archive/
│           └── <笔记本名>-<notebook-short-id>/
└── Attachments/
    └── InkMigrate/
        ├── toutiao-main/
        └── evernote-archive/

来源实例 ID 必须进入输出路径，避免多个账号或多个导出实例相互覆盖。

v1.1 启用索引时才创建 _索引/。v2.0 的 Evernote 笔记本目录始终带稳定 notebook-short-id，避免两个不同 ENEX 文件中的同名笔记本落入同一目录。

## 13.4 稳定路径身份与文件名

笔记文件名：

[text]
<标题>-<stableShortId>.md

附件和诊断目录使用 itemKey。派生规则：

1. fingerprint 是完整稳定身份，格式推荐为 sha256:<64-hex>。

2. stableShortId 是 fingerprint 摘要的前 10 个小写十六进制字符。

3. 有 externalId 时，itemKey = <sanitized-external-id>-<stableShortId>；没有可用 externalId 时，itemKey = <stableShortId>。清理后的 external ID 主体最长 48 字符。

4. 无论当前是否观察到冲突，都保留短 ID 后缀，避免后续扫描增加同名条目时路径重排。

5. itemKey、stableShortId 和 fingerprint 必须写入计划或数据库，不能在不同模块各自重新猜测。

6. inkmigrate_id 使用完整 fingerprint，不使用短 ID。

文件名规则：

• Unicode NFC 规范化。

• 清理 Windows、macOS、Linux 不兼容字符。

• 处理 CON、PRN、AUX 等保留名称。

• 删除结尾句点和空格。

• 主体最大 100 字符，可配置。

• 标题不是唯一主键。

• 大小写不敏感文件系统上仍须避免冲突。

• 冲突时使用稳定身份派生值，而不是仅递增临时序号。

## 13.5 通用 YAML Properties

[yaml]
---
title: "人工智能如何改变软件开发"
inkmigrate_id: "im:toutiao-main:8c41ab3f..."
inkmigrate_version: 1
migration_job_id: "mig-20260622-143000-a81f"
source: "toutiao"
source_instance: "toutiao-main"
source_type: "article"
source_item_id: "7428193012345678901"
source_url: "https://www.toutiao.com/article/7428193012345678901/"
source_collections:
  - "科技"
author: "示例作者"
published_at: 2025-12-20T10:35:00+08:00
favorited_at: 2026-01-04T21:13:00+08:00
imported_at: 2026-06-22T14:30:00+08:00
tags:
  - source/toutiao
  - type/article
  - status/imported
content_hash: "sha256:..."
---

映射规则：

• SourceItem.collections 默认原样写入 source_collections 列表。

• v1.0 不自动把 collection 转成标签或目录，避免丢失原始语义。

• 未来如支持 collectionMapping.mode=tags|folders，仍必须保留原始 source_collections。

• 今日头条收藏分组、Evernote 笔记本和 Stack 可以同时使用来源专用属性，但不能覆盖通用 source_collections。

通用规则：

• 使用 YAML 库生成，不手工拼接。

• 属性扁平化，不使用嵌套 Properties。

• 每个属性名唯一。

• 日期使用 ISO 8601。

• 不知道的字段省略，不伪造时间。

• tags 和 source_collections 使用列表。

• inkmigrate_id 在目标 Vault 中必须唯一。

• 来源特有属性使用稳定的英文蛇形命名。

• YAML 中的 content_hash 映射数据库 source_content_hash；数据库的目标渲染哈希另名为 target_body_hash。

## 13.6 正文模板

[markdown]
# 人工智能如何改变软件开发

> [!info] 来源信息
> - 来源：今日头条
> - 作者：示例作者
> - 发布时间：2025-12-20 10:35
> - 收藏时间：2026-01-04 21:13
> - [打开原文](https://www.toutiao.com/article/7428193012345678901/)

## 正文

正文第一段。

![[Attachments/InkMigrate/toutiao-main/7428193012345678901/001-cover.webp]]

正文第二段。

---

> [!note] 迁移说明
> 本文由 InkMigrate 在本地从用户自己的来源数据中导入。

## 13.7 附件路径与链接

默认：

[text]
Attachments/InkMigrate/<source-instance>/<itemKey>/

支持：

[yaml]
linkStyle: wikilink

或：

[yaml]
linkStyle: markdown

附件是普通 Vault 文件。写入后必须验证存在、非零字节、哈希和 MIME。itemKey 必须使用 §13.4 的统一派生结果。

## 13.8 索引（v1.1）

索引不是 v1.0 发布条件。v1.1 中，当 indexes.enabled=true 时：

• Obsidian 适配器必须实现 renderIndex。

• 不得把数千条内容放入一个超大索引文件。

• groupBy 是有序列表，可组合 month、content-kind、source-collection 和 notebook。

• 每个索引文件不得超过 maxEntriesPerFile，超限继续分片。

示例：

[text]
Imports/InkMigrate/toutiao-main/_索引/2026-01/article-001.md
Imports/InkMigrate/toutiao-main/_索引/2026-01/video-001.md

总入口只链接分片索引：

[text]
Imports/InkMigrate/toutiao-main/今日头条收藏索引.md

## 13.9 用户修改保护

首次写入后保存：

• source_content_hash：来源标准化内容哈希，对应 YAML content_hash。

• target_body_hash：目标渲染正文哈希，不含会随任务变化的审计字段。

• written_file_hash：完整目标文件字节哈希。

再次运行：

1. 读取当前文件。

2. 计算完整哈希。

3. 与数据库比较。

4. 不一致则标记 conflict。

5. 默认不覆盖。

策略：

[yaml]
overwritePolicy: preserve

支持：

• preserve：保留用户文件。

• replace：覆盖。

• write-new：写为 .imported-new.md。

• metadata-only：只补缺失属性，不改正文。

## 13.10 原子写入

1. 在同目录创建临时文件。

2. 写入并 Flush。

3. 解析 YAML 和 Markdown 基础结构。

4. 验证非空。

5. 原子 Rename。

6. 更新 SQLite。

禁止先覆盖正式文件再验证。

# 14. 今日头条源端清理：取消收藏（v1.1）

本章是 InkMigrate v1.1 的强制契约，不属于 v1.0 发布范围。v1.0 不得调用任何清理接口。

## 14.1 功能定义

内部统一使用 unfavorite。其含义仅为：

取消当前账号与指定内容之间的收藏关系。

不得：

• 删除原文章、视频或微头条。

• 删除本地 Obsidian 笔记或附件。

• 删除收藏夹。

• 修改收藏夹名称或分类。

• 操作清理计划之外的内容。

• 将“从某个收藏夹移除”猜测为“全局取消收藏”。

页面无法确认操作语义时，必须标记：

[text]
unsupported_cleanup_semantics

并停止该条目。

## 14.2 开关、任务绑定和安全约束

配置总开关默认必须关闭：

[yaml]
sourceCleanup:
  enabled: false

正式清理必须同时满足：

1. sourceCleanup.enabled=true，且运行版本不低于 v1.1。

2. 用户通过 --migration-job <job-id> 明确指定一个已完成的 Migration Job。

3. 该 Migration Job 的来源与 --source 一致，目标验证已完成，且不存在非终态条目。

4. 生成绑定该 Migration Job 的不可变清理计划。

5. 运行预演。

6. 正式命令带 --execute。

7. 在交互式终端输入含数量的确认短语。

--migration-job 不允许省略，也不允许通过“最新任务”隐式推断。这样可以避免从错误 Vault、旧任务或另一目标实例中选取清理候选。

## 14.3 CLI

[bash]
inkmigrate cleanup status \
  --source toutiao-main \
  --migration-job <migration-job-id>

inkmigrate cleanup plan \
  --source toutiao-main \
  --action unfavorite \
  --migration-job <migration-job-id> \
  --max-items 100

inkmigrate cleanup unfavorite --plan <plan-id> --dry-run
inkmigrate cleanup unfavorite --plan <plan-id> --execute
inkmigrate cleanup resume --job <cleanup-job-id>
inkmigrate cleanup verify --job <cleanup-job-id>
inkmigrate cleanup report --job <cleanup-job-id>

## 14.4 候选资格

条目必须同时满足：

• 指定 Migration Job 已完成。

• Migration Job Item 状态为 verified，不得为 degraded。

• Markdown 存在且非零字节。

• YAML 可解析。

• source_item_id 或 canonical_url 可用。

• 数据库与目标文件一致。

• written_file_hash 与当前文件一致，说明用户未在计划前修改该笔记。

• 无未解决冲突。

• 不处于提取、写入或中断状态。

• 尚未确认为已取消收藏。

若要求附件完整，还必须满足：

• 所有本地附件存在。

• 附件非零字节。

• 哈希一致。

• Markdown 无失效本地附件链接。

v1.1 固定 allowDegradedItems=false。该字段仅用于把安全意图写进 Schema，不得配置为 true。

## 14.5 清理计划

生成：

[text]
reports/cleanup/
├── unfavorite-plan-<plan-id>.csv
├── unfavorite-plan-<plan-id>.json
└── unfavorite-plan-<plan-id>.md

计划 JSON：

[json]
{
  "planId": "cleanup-20260622-143000-a81f",
  "sourceInstanceId": "toutiao-main",
  "migrationJobId": "mig-20260620-090000-b27a",
  "targetInstanceId": "personal-vault",
  "action": "unfavorite",
  "createdAt": "2026-06-22T14:30:00+08:00",
  "candidateCount": 87,
  "excludedCount": 13,
  "databaseSnapshotVersion": 174,
  "planHash": "sha256:...",
  "configHash": "sha256:...",
  "items": []
}

计划哈希必须覆盖：排序后的候选 Source Item ID、目标 Artifact ID、Migration Job Item 的 source_content_hash_snapshot、当前 written_file_hash、相关附件哈希、Migration Job ID、目标实例 ID、动作和安全配置。

正式执行前重新计算计划哈希。哈希、配置、目标文件或数据库快照不符合规则时拒绝执行；不得自动更新旧计划。

## 14.6 人工确认

显示：

[text]
即将取消今日头条收藏：87 条

迁移任务：mig-20260620-090000-b27a
目标：personal-vault
本地笔记已验证：87
附件已验证：85
无附件内容：2
不符合条件并已排除：13

计划文件：reports/cleanup/unfavorite-plan-....csv

请输入以下内容继续：
UNFAVORITE 87

只有完全匹配才继续。

拒绝条件：

• 数量不一致。

• 计划不存在或哈希变化。

• 总开关关闭。

• 登录失效。

• 本地验证已过期。

• Migration Job 不匹配或不完整。

• 超过 maxItemsPerRun。

• 缺少 --execute。

• 非交互环境。

不支持：

[text]
--yes
--force
--no-confirm

## 14.7 操作流程与 batch 语义

每个条目按并发 1 顺序执行：

[text]
重新验证本地笔记
→ 打开来源页面
→ 检查登录和安全验证
→ 探测当前收藏状态
→ 执行取消收藏
→ 等待反馈
→ 重新读取状态
→ 必要时刷新并复核
→ 更新数据库
→ 写入审计记录

batchSize 仅表示每处理 N 条后执行以下检查点：

• 提交数据库和审计日志。

• 重新检查认证和安全验证。

• 更新进度报告。

• 允许用户安全暂停。

batchSize 不表示并发数，不表示使用平台批量勾选，也不表示一次提交多个源端动作。v1.1 的清理并发固定为 1。

## 14.8 操作前状态

[text]
favorited
not_favorited
unknown
login_required
challenge_required
content_unavailable

| 状态 | 处理 |
| --- | --- |
| favorited | 可执行取消收藏。 |
| not_favorited | 标记 already_unfavorited，不得点击。 |
| unknown | 跳过，标记 state_unknown。 |
| login_required | 暂停整个任务。 |
| challenge_required | 暂停，由用户手动处理。 |
| content_unavailable | 转收藏列表复核，不直接判成功。 |

## 14.9 操作方式优先级

v1.1 必须实现：

1. 内容详情页明确的“已收藏”状态按钮。

2. 收藏列表中的单条取消操作，作为详情页不可用时的回退。

受控批量编辑模式属于 v1.2 或后续优化，不是 v1.1 验收项。即使未来实现，也禁止“全选全部收藏”，且必须逐条审计与复核。

始终禁止：

• 未经验证的私有写接口。

• 坐标点击。

• 只根据按钮中文文案定位。

• 只根据压缩 CSS class 定位。

• 对未知状态的切换按钮重复点击。

## 14.10 操作后复核

至少获得一个强信号和一个辅助信号。

强信号：

• 刷新后按钮变为未收藏状态。

• 重新打开后明确未收藏。

• 重新扫描收藏页条目不存在。

• 页面结构化状态明确为未收藏。

辅助信号：

• 成功提示。

• 对应正常请求返回成功。

• 收藏总数变化。

• 条目从 DOM 移除。

只有通过复核才设为：

[text]
unfavorited_verified

点击后超时或崩溃：

1. 不立即再次点击。

2. 重新进入页面并先检查状态。

3. 已取消则记成功。

4. 仍收藏才允许重试。

5. 不明确则 action_result_unknown。

## 14.11 二次扫描

任务结束后重新扫描计划范围：

[text]
confirmed_absent
still_present
unable_to_confirm

• confirmed_absent：保持成功。

• still_present：改为 verification_failed。

• unable_to_confirm：改为 action_result_unknown。

• 仍存在的条目不自动再次点击，必须进入新计划。

## 14.12 清理状态机

[text]
not_requested
→ eligible
→ planned
→ prechecking
→ executing
→ verifying
→ unfavorited_verified

其他终态：

[text]
already_unfavorited
skipped_note_missing
skipped_note_invalid
skipped_assets_invalid
skipped_conflict
skipped_not_in_plan
state_unknown
action_result_unknown
retryable_failed
permanent_failed
login_required
challenge_required
unsupported_cleanup_semantics
verification_failed
interrupted

## 14.13 排他锁

[text]
.inkmigrate/locks/cleanup-<source-instance>.lock

同一来源实例只允许一个清理任务。锁文件必须包含 PID、主机名、启动时间、心跳和 Job ID，并支持识别陈旧锁。

## 14.14 强制暂停条件

• 登录失效。

• 验证码、滑块或账号安全验证。

• 页面出现账号异常提示。

• 连续 3 条失败。

• 操作语义不明。

• 页面结构明显变化。

• 计划条目无法对应当前页面。

• SQLite 无法写入。

• 计划哈希失效。

• 目标 Artifact 或附件哈希变化。

• 发现并发清理任务。

## 14.15 清理报告

[text]
reports/cleanup/<cleanup-job-id>/
├── summary.md
├── summary.json
├── success.csv
├── failed.csv
├── unknown.csv
└── skipped.csv

报告包括：

• 绑定的 Migration Job、目标实例和计划哈希。

• 计划数、执行数、成功数、原本已取消数。

• 跳过、失败、未知状态。

• 登录或安全验证暂停次数。

• 检查点批次数和二次扫描结果。

• 每条的前置状态、动作状态、后置状态和错误码。

# 15. Evernote / 印象笔记来源适配器（v2.0 规划）

## 15.1 适配器标识

[text]
adapter: evernote
package: @inkmigrate/source-evernote

能力：

[yaml]
authMode: file
discoveryMode: file-stream
supportsIncrementalScan: false
supportsAssets: true
supportsInternalLinks: true
supportsSourceCleanup: false
supportedInputFormats:
  - enex
  - html

## 15.2 输入方式

优先支持用户通过桌面客户端导出的：

• .enex 文件。

• 包含多个 .enex 的目录。

• Evernote HTML 导出目录或 ZIP 解压目录。

InkMigrate 不直接登录 Evernote，不要求账号密码，不将 Evernote API 作为首要方案。

## 15.3 扫描要求

• 使用流式 XML 解析，不把完整 ENEX 载入 DOM。

• 扫描多个文件时逐文件建立清单。

• 记录文件大小、修改时间、SHA-256 和解析结果。

• 每个 <note> 必须对应一条数据库记录或明确解析失败记录。

• 输入总数必须与成功、降级、失败、跳过之和严格相等。

• XML 某条笔记损坏时，尽可能隔离该条，不无条件放弃整个文件。

## 15.4 笔记身份

优先级：

1. 导出数据中可用的稳定 GUID。

2. 可解析的 Evernote App Link 身份。

3. SHA-256(export-file-hash + note-ordinal + title + createdAt)。

不得以标题作为唯一主键。

## 15.5 笔记本、Stack 与目标目录消歧

• 默认从 ENEX 文件名推断笔记本名称。

• 支持用户映射清单覆盖。

• 支持 Stack@@@Notebook.enex 命名约定重建目录层次。

• 默认导出缺少 Stack 信息时，报告必须说明无法自动还原。

• notebookKey = SHA-256(export-file-hash + normalized-stack + normalized-notebook) 的前 8 个十六进制字符。

• 目标目录固定使用 <笔记本名>-<notebookKey>/，而不是仅使用显示名称。

• 即使当前扫描中未发生同名冲突，也保留后缀，保证后续增加第二个同名 ENEX 时路径不重排。

• 原始笔记本名和 Stack 仍写入 Properties 与 source_collections。

示例映射：

[yaml]
evernote:
  notebookMappings:
    "Work@@@Projects.enex":
      stack: "Work"
      notebook: "Projects"

示例目录：

[text]
Imports/InkMigrate/evernote-archive/Projects-a81f25c4/

## 15.6 ENML 转换

必须处理：

• 段落、标题、强调、列表、引用、表格、分隔线。

• en-todo 转 Markdown 复选框。

• en-media 根据资源哈希替换为本地附件链接。

• 链接、图片尺寸和说明。

• 代码块和预格式文本。

• HTML Web Clipping 内容。

无法安全转换的节点：

• 保留为经过清洗的 HTML，或生成明确占位块。

• 记录节点类型和数量。

• 不得静默删除正文片段。

## 15.7 附件和资源

Evernote 资源至少包括：

• 图片。

• PDF。

• Office 文档。

• 音频。

• 其他二进制附件。

要求：

• 通过资源哈希关联 en-media。

• 验证 Base64 解码结果。

• 验证 MIME、字节数和 SHA-256。

• 原文件名不可用时，使用 MIME 推断扩展名。

• 重复资源可按内容哈希去重。

• 未被正文引用的资源仍需保留，并在“附件”区列出。

• 资源缺失或哈希不一致必须进入报告。

## 15.8 元数据

尽可能保留：

• 原标题。

• 创建时间、更新时间。

• 作者。

• 标签。

• 笔记本和 Stack。

• 来源 URL。

• 地理位置（显式启用时）。

• Reminder 元数据（如输入存在）。

• 来源应用和来源类型。

Obsidian Properties 示例：

[yaml]
---
title: "原始笔记标题"
source: "evernote"
source_instance: "evernote-archive"
source_type: "note"
source_item_id: "..."
source_notebook: "Projects"
source_stack: "Work"
source_collections:
  - "Work"
  - "Projects"
source_url: "https://example.com/original"
created_at: 2019-05-03T08:20:00+08:00
updated_at: 2025-11-12T16:45:00+08:00
imported_at: 2026-06-22T14:30:00+08:00
tags:
  - source/evernote
  - notebook/projects
  - project/example
content_hash: "sha256:..."
---

## 15.9 标签

• 保留导出的标签字符串。

• 对 Obsidian 不兼容字符按明确规则转义或映射。

• 原标签值可以额外保存为 source_tags 列表。

• 标签层级无法从输入恢复时不得猜测。

• 支持用户配置将 / 分隔标签视为层级标签。

## 15.10 内部链接

Evernote 内部链接可能使用应用链接或 GUID。实现两遍处理：

1. 第一遍扫描所有笔记并建立身份映射。

2. 第二遍将可解析的内部链接重写为 Obsidian Wikilink 或 Markdown 链接。

无法解析时：

• 保留原始链接。

• 在 unresolved-links.csv 中记录来源笔记、链接文本和目标 URI。

• 不得删除链接文字。

## 15.11 加密内容

• 第一版 Evernote 适配器不破解或自动解密加密区域。

• 保留加密块占位、算法元数据和警告。

• 不在配置文件或日志中保存解密密码。

• 后续如支持解密，必须使用交互式输入和内存短期持有。

## 15.12 HTML 导出

HTML 作为 ENEX 的补充输入：

• 读取导出目录的 HTML、附件和索引。

• 不执行脚本。

• 清洗不可信 HTML。

• 根据目录结构和导出索引推断笔记本。

• ENEX 与 HTML 同时提供时，默认以 ENEX 元数据为准，以 HTML 作为正文或附件回退。

## 15.13 Evernote 完整性对账

报告必须包含：

[text]
输入 ENEX 文件数
输入笔记总数
成功笔记数
降级笔记数
失败笔记数
重复身份数
资源总数
成功资源数
缺失资源数
内部链接总数
已重写链接数
未解析链接数

任何差额均视为验证失败，不得只输出“导入完成”。

# 16. 数据库设计

SQLite 文件：

[text]
.inkmigrate/data/inkmigrate.sqlite

每个连接必须显式启用并验证：

[sql]
PRAGMA journal_mode = WAL;
PRAGMA foreign_keys = ON;
PRAGMA busy_timeout = 5000;

应用启动时执行 PRAGMA foreign_key_check。文档中的 REFERENCES 约束必须真实落入数据库迁移，不得只在代码层模拟。

字段语义：

• source_content_hash：来源标准化内容哈希。

• target_body_hash：目标渲染正文哈希，不含可变审计字段。

• written_file_hash：目标文件完整字节哈希。

• 迁移状态属于 migration_job_items，不属于全局 source_items。

## 16.1 source_instances

[sql]
id TEXT PRIMARY KEY
adapter_kind TEXT NOT NULL
adapter_version TEXT NOT NULL
adapter_api_version TEXT NOT NULL
display_name TEXT
config_hash TEXT NOT NULL
created_at TEXT NOT NULL
updated_at TEXT NOT NULL

## 16.2 target_instances

[sql]
id TEXT PRIMARY KEY
adapter_kind TEXT NOT NULL
adapter_version TEXT NOT NULL
adapter_api_version TEXT NOT NULL
display_name TEXT
config_hash TEXT NOT NULL
created_at TEXT NOT NULL
updated_at TEXT NOT NULL

## 16.3 migration_jobs

[sql]
id TEXT PRIMARY KEY
source_instance_id TEXT NOT NULL
  REFERENCES source_instances(id) ON DELETE RESTRICT
target_instance_id TEXT NOT NULL
  REFERENCES target_instances(id) ON DELETE RESTRICT
plan_id TEXT
  REFERENCES migration_plans(id) ON DELETE SET NULL
status TEXT NOT NULL
current_stage TEXT NOT NULL
scan_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
candidate_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
excluded_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
verified_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
degraded_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
failed_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
conflict_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
skipped_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
started_at TEXT
finished_at TEXT
created_at TEXT NOT NULL
updated_at TEXT NOT NULL

status 表示 Job 粗粒度状态，current_stage 表示 §11.1 的当前管线阶段。status 命令直接读取 current_stage；不得依赖 attempts 猜测。

## 16.4 migration_plans

[sql]
id TEXT PRIMARY KEY
source_instance_id TEXT NOT NULL
  REFERENCES source_instances(id) ON DELETE RESTRICT
target_instance_id TEXT NOT NULL
  REFERENCES target_instances(id) ON DELETE RESTRICT
plan_hash TEXT NOT NULL
config_hash TEXT NOT NULL
database_snapshot_version INTEGER NOT NULL
candidate_count INTEGER NOT NULL
excluded_count INTEGER NOT NULL
created_at TEXT NOT NULL

数据库迁移可以先创建 migration_plans，或在同一迁移事务中后置重建 migration_jobs；迁移结束时该外键必须真实存在并通过 foreign_key_check。

## 16.5 source_items

[sql]
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
source_instance_id TEXT NOT NULL
  REFERENCES source_instances(id) ON DELETE CASCADE
external_id TEXT
fingerprint TEXT NOT NULL
stable_short_id TEXT NOT NULL
item_key TEXT NOT NULL
canonical_url TEXT
original_url TEXT
title TEXT
content_kind TEXT NOT NULL
source_position INTEGER
discovered_at TEXT NOT NULL
source_content_hash TEXT
source_metadata_json TEXT NOT NULL DEFAULT '{}'
created_at TEXT NOT NULL
updated_at TEXT NOT NULL

索引：

[sql]
UNIQUE(source_instance_id, fingerprint)
UNIQUE(source_instance_id, external_id) WHERE external_id IS NOT NULL
UNIQUE(source_instance_id, item_key)

## 16.6 migration_job_items

[sql]
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
migration_job_id TEXT NOT NULL
  REFERENCES migration_jobs(id) ON DELETE CASCADE
source_item_id INTEGER NOT NULL
  REFERENCES source_items(id) ON DELETE RESTRICT
status TEXT NOT NULL
quality TEXT
degradation_json TEXT
source_content_hash_snapshot TEXT
retry_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
last_error_code TEXT
last_error_message TEXT
started_at TEXT
finished_at TEXT
created_at TEXT NOT NULL
updated_at TEXT NOT NULL
UNIQUE(migration_job_id, source_item_id)

该表是 resume、retry、结果对账和清理候选判断的唯一迁移状态来源。source_content_hash_snapshot 固化该任务实际迁移的来源内容版本，避免后续扫描更新全局 Source Item 后破坏审计。

## 16.7 assets

[sql]
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
source_item_id INTEGER NOT NULL
  REFERENCES source_items(id) ON DELETE CASCADE
external_id TEXT
original_url TEXT
source_hash TEXT
local_staging_path TEXT
mime_type TEXT
byte_size INTEGER
sha256 TEXT
status TEXT NOT NULL
retry_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
last_error_code TEXT
last_error_message TEXT
created_at TEXT NOT NULL
updated_at TEXT NOT NULL

目标路径不放在来源资产记录中；目标侧附件路径作为 target_artifacts 记录，避免同一来源迁移到多个目标时互相覆盖。

## 16.8 target_artifacts

[sql]
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
migration_job_id TEXT NOT NULL
  REFERENCES migration_jobs(id) ON DELETE CASCADE
migration_job_item_id INTEGER
  REFERENCES migration_job_items(id) ON DELETE CASCADE
artifact_kind TEXT NOT NULL
target_instance_id TEXT NOT NULL
  REFERENCES target_instances(id) ON DELETE RESTRICT
relative_path TEXT NOT NULL
target_body_hash TEXT
written_file_hash TEXT
status TEXT NOT NULL
verified_at TEXT
created_at TEXT NOT NULL
updated_at TEXT NOT NULL

唯一约束：

[sql]
UNIQUE(target_instance_id, relative_path)
UNIQUE(migration_job_id, migration_job_item_id, artifact_kind)

报告和索引等 Job 级 Artifact 的 migration_job_item_id 可以为空，并通过专用 artifact_kind 与路径唯一约束管理。

## 16.9 migration_attempts

该表仅服务 Migration Job，不记录 Cleanup Job。名称和外键必须体现这一点。

[sql]
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
migration_job_id TEXT NOT NULL
  REFERENCES migration_jobs(id) ON DELETE CASCADE
migration_job_item_id INTEGER
  REFERENCES migration_job_items(id) ON DELETE CASCADE
stage TEXT NOT NULL
started_at TEXT NOT NULL
finished_at TEXT
success INTEGER
error_code TEXT
error_message TEXT
http_status INTEGER
diagnostic_path TEXT
created_at TEXT NOT NULL

不得记录 Cookie、Authorization、验证码、手机号或完整请求头。

## 16.10 cleanup_plans（v1.1）

[sql]
id TEXT PRIMARY KEY
source_instance_id TEXT NOT NULL
  REFERENCES source_instances(id) ON DELETE RESTRICT
migration_job_id TEXT NOT NULL
  REFERENCES migration_jobs(id) ON DELETE RESTRICT
target_instance_id TEXT NOT NULL
  REFERENCES target_instances(id) ON DELETE RESTRICT
action TEXT NOT NULL
plan_hash TEXT NOT NULL
config_hash TEXT NOT NULL
candidate_count INTEGER NOT NULL
excluded_count INTEGER NOT NULL
status TEXT NOT NULL
created_at TEXT NOT NULL

## 16.11 cleanup_jobs（v1.1）

[sql]
id TEXT PRIMARY KEY
plan_id TEXT NOT NULL
  REFERENCES cleanup_plans(id) ON DELETE RESTRICT
plan_hash TEXT NOT NULL
action TEXT NOT NULL
status TEXT NOT NULL
candidate_count INTEGER NOT NULL
processed_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
success_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
skipped_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
failed_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
unknown_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
started_at TEXT
finished_at TEXT
created_at TEXT NOT NULL
updated_at TEXT NOT NULL

## 16.12 cleanup_items（v1.1）

[sql]
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
cleanup_job_id TEXT NOT NULL
  REFERENCES cleanup_jobs(id) ON DELETE CASCADE
source_item_id INTEGER NOT NULL
  REFERENCES source_items(id) ON DELETE RESTRICT
target_artifact_id INTEGER NOT NULL
  REFERENCES target_artifacts(id) ON DELETE RESTRICT
precheck_status TEXT NOT NULL
pre_action_state TEXT
action_status TEXT NOT NULL
post_action_state TEXT
attempt_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
action_started_at TEXT
action_finished_at TEXT
verified_at TEXT
last_error_code TEXT
last_error_message TEXT
diagnostic_path TEXT
created_at TEXT NOT NULL
updated_at TEXT NOT NULL
UNIQUE(cleanup_job_id, source_item_id)

## 16.13 cleanup_attempts（v1.1）

[sql]
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
cleanup_job_id TEXT NOT NULL
  REFERENCES cleanup_jobs(id) ON DELETE CASCADE
cleanup_item_id INTEGER NOT NULL
  REFERENCES cleanup_items(id) ON DELETE CASCADE
phase TEXT NOT NULL
pre_action_state TEXT
receipt_json TEXT
post_action_state TEXT
started_at TEXT NOT NULL
finished_at TEXT
success INTEGER
error_code TEXT
error_message TEXT
diagnostic_path TEXT
created_at TEXT NOT NULL

该表保留每次源端动作及复核的审计轨迹；不能只依赖 cleanup_items.attempt_count。

## 16.14 数据库事务与悬挂状态

• 每个条目关键状态转换在事务中完成。

• 文件写入和数据库更新使用可恢复的两阶段约定。

• 启动时扫描 writing、executing 等悬挂状态并转为 interrupted 或先重新验证。

• 数据库迁移失败必须回滚并停止。

• 每次建立连接后断言 PRAGMA foreign_keys = 1。

• 删除父记录时必须遵循 DDL 中的 RESTRICT/CASCADE 语义，不得临时关闭外键绕过。

# 17. 幂等、去重与冲突

## 17.1 来源去重

来源条目在同一来源实例内通过以下组合判定：

• 稳定外部 ID。

• 规范化 URL。

• 来源格式内 GUID。

• 确定性 Fingerprint。

不允许仅通过标题去重。

## 17.2 目标幂等

重复运行必须满足：

• 已验证且内容未变化的条目直接跳过。

• 不生成第二篇重复笔记。

• 不重复写入相同附件。

• 新条目正常追加。

• 目标路径由稳定身份确定。

## 17.3 附件去重

• 同一条目内以 SHA-256 去重。

• 跨条目全局去重为可选功能。

• 若使用全局去重，必须确保删除某篇笔记不会影响其他笔记附件。

• 数据库记录每个逻辑引用，不因物理文件共享而丢失关系。

## 17.4 用户编辑保护

• written_file_hash 与磁盘当前哈希不一致时默认 conflict。

• 冲突不能被普通 resume 自动覆盖。

• 冲突解决必须通过配置策略或独立命令。

[bash]
inkmigrate conflict list --job <job-id>
inkmigrate conflict resolve --artifact <id> --strategy preserve

## 17.5 来源内容变化

同一来源条目在后续扫描中正文变化时：

• 保存新的 source_content_hash。

• Migration Job Item 记录本次任务观察到的质量与结果。

• 若目标未被用户修改，可按策略更新并生成新的 target_body_hash 与 written_file_hash。

• 若目标被用户修改，产生冲突。

• 迁移报告应区分“新条目”和“来源内容更新”。

# 18. 限速、重试和中断

## 18.1 默认抓取参数

[yaml]
crawl:
  concurrency: 1
  intervalMs: 1500
  navigationTimeoutMs: 45000
  extractionTimeoutMs: 30000
  maxRetries: 3
  retryBackoffMs:
    - 3000
    - 10000
    - 30000

## 18.2 规则

• 网页详情页默认并发 1，最大可配置为 3。

• HTTP 429 立即暂停并延长退避。

• 连续认证错误达到阈值时停止。

• 404、内容删除等永久错误不持续重试。

• 文件格式错误根据文件和条目粒度隔离。

• 清理动作的重试次数独立于读取重试。

## 18.3 Ctrl+C

第一次 Ctrl+C：

• 停止领取新任务。

• 完成当前数据库事务。

• 将未完成条目标记为 interrupted。

• 安全关闭浏览器和数据库。

第二次 Ctrl+C 可强制退出，但启动恢复时必须检测悬挂状态。

## 18.4 任务锁

[text]
.inkmigrate/locks/migration-<source>-<target>.lock
.inkmigrate/locks/cleanup-<source>.lock

锁包含：

• PID。

• 主机名。

• Job ID。

• 启动时间。

• 心跳时间。

# 19. 安全与隐私

## 19.1 敏感目录

.gitignore 至少包含：

[gitignore]
.inkmigrate/
reports/
logs/
playwright/.auth/
*.sqlite
*.sqlite-shm
*.sqlite-wal
*.enex

示例 Fixture 必须经过脱敏，不能直接提交用户真实 ENEX、Cookie 或收藏页面。

## 19.2 日志脱敏

统一脱敏：

• Cookie。

• Token。

• Authorization。

• 手机号和邮箱。

• 验证码。

• URL 中的敏感查询参数。

• 本地用户名和用户主目录。

• 完整 Vault 路径；报告中可使用缩写。

## 19.3 网络范围

默认只允许：

• 来源网站正常页面域名。

• 页面实际引用的附件/CDN 域名。

• 用户明确启用外部链接提取后的目标域名。

禁止：

• 遥测服务器。

• 云存储。

• 第三方分析服务。

• 外部 AI API。

## 19.4 不可信内容与统一安全边界

• HTML、ENML、导出 HTML、SVG、XML 和压缩包视为不可信输入。

• 网页 HTML 必须执行 §12.9 定义的“惰性解析 → 前置剥离 → 提取 → 后置 allowlist 清洗 → Markdown 后置校验”流水线。

• JSDOM 禁止脚本执行和远程资源自动加载。

• Readability 输出必须再次 Sanitization；不能因为内容来自 Readability 就跳过安全处理。

• Markdown 中的原始 HTML、危险协议和本地路径仍需验证。

• SVG 仅允许 remote-link、sanitize 或 reject；不允许未经处理的原样保存。

• XML/ENEX 解析器必须禁用外部实体、DTD 网络解析和其他 XXE 通道。

• 文件扩展名不能替代 MIME、文件签名和内容检查。

• 支持 ZIP 时必须防止 ZIP Slip、压缩炸弹和解压后路径逃逸。

## 19.5 诊断数据

诊断目录：

[text]
.inkmigrate/diagnostics/<job-id>/<itemKey>/
├── screenshot.png
├── sanitized.html
└── error.json

要求：

• HTML 先清理 Token、手机号、用户昵称等敏感信息。

• 截图只在失败时保存。

• 默认不录制全程视频。

• 诊断文件不写入 Vault。

• 提供清理命令：

[bash]
inkmigrate diagnostics clear

## 19.6 源端操作限制

• 不使用 stealth 插件。

• 不绕过验证码或安全验证。

• 不构造来源平台私有签名。

• 不进行账号内容修改，除非适配器能力和清理计划明确允许。

# 20. 可观测性和诊断

## 20.1 日志

日志分为：

• 控制台人类可读输出。

• 本地 JSONL 结构化日志。

日志字段：

[text]
timestamp
level
job_id
job_kind
current_stage
source_instance_id
target_instance_id
source_item_id
stage
event_code
message
duration_ms
retry_count

## 20.2 错误模型

所有错误转换为领域错误：

[ts]
export interface InkMigrateError {
  code: string;
  category:
    | 'config'
    | 'auth'
    | 'network'
    | 'parse'
    | 'extract'
    | 'asset'
    | 'target'
    | 'verify'
    | 'cleanup'
    | 'internal';
  retryable: boolean;
  userMessage: string;
  technicalMessage?: string;
  cause?: unknown;
}

## 20.3 诊断信息

页面结构变化时，应指出：

• 失败阶段。

• 尝试过的候选选择器名称。

• 页面 URL 和标题。

• 当前登录状态。

• 是否检测到安全验证。

• 是否生成降级笔记。

不得把整个 HTML 或请求头直接打印到控制台。

## 20.4 状态显示

[text]
任务：mig-20260622-143000-a81f
来源：toutiao-main
目标：personal-vault
任务状态：running
当前阶段：transferring_assets

扫描：1328
候选：1315
已验证：1194
已降级：83
等待处理：21
可重试失败：17
永久失败：8
冲突：5
跳过：0

当前阶段 直接读取 migration_jobs.current_stage。当任务完成时，状态输出同时展示 §11.9 的对账等式是否成立。

# 21. 报告规范

## 21.1 扫描报告

[text]
reports/<job-id>/scan-preview.csv
reports/<job-id>/scan-report.json
reports/<job-id>/scan-report.md

包含：

• 扫描开始和结束时间。

• 唯一条目数。

• 重复观察数。

• 按内容类型统计。

• 终止原因。

• 完整性置信度。

• 扫描器版本、适配器实现版本和 Adapter API 版本。

## 21.2 迁移报告

包含：

• 计划数和实际处理数。

• 完整成功（verified）、已验证降级（degraded）、失败、冲突和跳过。

• 按来源类型统计。

• 附件成功和失败数量。

• 重试次数。

• 未解析链接。

• 人工处理清单。

## 21.3 可行动错误

错误描述示例：

[text]
正文提取失败：
- 站点专用选择器未匹配；
- JSON-LD 中无正文；
- Readability 返回 null；
- 已创建只含元数据的占位笔记。

不得只写“失败”或“未知错误”。

## 21.4 隐私

报告不得包含：

• Cookie、Token、Authorization。

• 登录验证码。

• 完整认证 Profile。

• 未脱敏请求头。

# 22. CLI 完整定义

[bash]
inkmigrate --help
inkmigrate --version

inkmigrate init
inkmigrate config validate
inkmigrate config upgrade

inkmigrate source list
inkmigrate source add <adapter> --id <id>
inkmigrate source validate --source <id>

inkmigrate target list
inkmigrate target add <adapter> --id <id>
inkmigrate target validate --target <id>

inkmigrate auth login --source <id>
inkmigrate auth status --source <id>
inkmigrate auth clear --source <id>

inkmigrate scan --source <id>
inkmigrate scan --source <id> --max-items 20

inkmigrate migrate --source <id> --target <id>
inkmigrate migrate --source <id> --target <id> --dry-run
inkmigrate resume --job <job-id>
inkmigrate retry --job <job-id> --status <status>
inkmigrate verify --job <job-id>
inkmigrate status --job <job-id>
inkmigrate report --job <job-id>

inkmigrate conflict list --job <job-id>
inkmigrate conflict resolve --artifact <id> --strategy <strategy>

# 以下命令自 v1.1 起可用；--migration-job 对 status/plan 均为必填。
inkmigrate cleanup status --source <id> --migration-job <job-id>
inkmigrate cleanup plan --source <id> --action unfavorite --migration-job <job-id>
inkmigrate cleanup plan --source <id> --action unfavorite --migration-job <job-id> --max-items 100
inkmigrate cleanup unfavorite --plan <plan-id> --dry-run
inkmigrate cleanup unfavorite --plan <plan-id> --execute
inkmigrate cleanup resume --job <cleanup-job-id>
inkmigrate cleanup verify --job <cleanup-job-id>
inkmigrate cleanup report --job <cleanup-job-id>

inkmigrate diagnostics clear
inkmigrate doctor

v1.0 对 v1.1 命令可以不注册；若预先注册，必须明确返回“需要 InkMigrate v1.1”，不得执行部分逻辑。

## 22.1 退出码

| 退出码 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 全部成功，或仅发生按规则允许的跳过/降级。 |
| 1 | 存在一般迁移失败。 |
| 2 | 配置错误。 |
| 3 | 认证失效。 |
| 4 | 目标不可写。 |
| 5 | 数据库损坏或迁移失败。 |
| 6 | 用户中断。 |
| 7 | 目标验证不通过。 |
| 8 | 计划不合法或哈希失效。 |
| 9 | 源端清理部分失败。 |
| 10 | 清理结果存在未知状态。 |
| 11 | 清理过程中认证失效。 |
| 12 | 检测到安全验证。 |
| 13 | 功能或能力未启用。 |
| 14 | 任务锁冲突。 |
| 15 | 来源文件格式无效。 |
| 16 | 适配器 API 不兼容。 |
| 17 | 目标适配器写入失败。 |

# 23. 代码结构

[text]
packages/core/src/
├── application/
│   ├── scan-service.ts
│   ├── migration-service.ts
│   ├── verification-service.ts
│   ├── cleanup-service.ts   # v1.1
│   └── report-service.ts
├── domain/
│   ├── models.ts
│   ├── states.ts
│   ├── errors.ts
│   ├── plans.ts
│   └── capabilities.ts
├── adapters/
│   ├── source-adapter.ts
│   ├── target-adapter.ts
│   └── registry.ts
├── storage/
│   ├── database.ts
│   ├── migrations/
│   └── repositories/
├── security/
│   ├── redactor.ts
│   └── path-guard.ts
├── runtime/
│   ├── locks.ts
│   ├── signals.ts
│   └── scheduler.ts
└── index.ts

packages/source-toutiao/src/
├── auth/
├── browser/
├── discovery/
├── extraction/
├── cleanup/                 # v1.1
├── selectors/
├── diagnostics/             # v1.1
└── index.ts

packages/source-evernote/src/          # v2.0
├── enex/
├── enml/
├── html/
├── resources/
├── links/
├── fixtures/
└── index.ts

packages/target-obsidian/src/
├── frontmatter/
├── markdown/
├── assets/
├── paths/
├── indexes/                 # v1.1
├── verifier/
└── index.ts

## 23.1 依赖建议

[text]
playwright
commander
zod
yaml
better-sqlite3
jsdom
@mozilla/readability
成熟的 allowlist HTML sanitizer（封装后使用）
turndown
p-limit
pino
vitest

XML 解析器应选择维护活跃、支持流式处理并可禁用外部实体的库。

## 23.2 编码规范

• TypeScript strict: true。

• 禁止生产代码中的 any，除非有明确边界封装和注释。

• 所有公共接口导出类型。

• 所有 I/O 使用显式错误转换。

• 选择器、错误码、状态常量集中管理。

• 不在业务逻辑中散落魔法字符串。

# 24. 测试策略

## 24.1 单元测试

v1.0 至少覆盖：

• URL 规范化。

• Fingerprint、Stable Short ID 和 Item Key。

• 文件名清理和 Windows 保留名称。

• Unicode NFC。

• 路径穿越和符号链接逃逸。

• YAML 特殊字符。

• HTML 到 Markdown 安全流水线。

• 懒加载图片解析。

• MIME、文件签名和扩展名推断。

• source_content_hash、target_body_hash 和 written_file_hash。

• 用户修改检测。

• 配置 Schema 和产品版本 Feature Gate。

• 日志脱敏。

• 迁移状态机、current_stage 和错误码。

• Migration Plan 哈希。

• 迁移任务排他锁。

• Foreign Keys 启用与约束失败。

v1.1 增加：

• Cleanup Plan 哈希和篡改检测。

• 含数量确认短语。

• 清理状态机和未知动作结果。

• 清理排他锁与检查点 batch 语义。

• 索引分片。

v2.0 增加：

• ENEX/ENML 转换。

• XML 外部实体禁用。

• Evernote 资源哈希。

• notebookKey 和同名目录消歧。

## 24.2 适配器契约测试

@inkmigrate/testkit 提供统一契约：

• 来源扫描的每个 Ref 必须有合法 Fingerprint、Stable Short ID 和 Item Key。

• quality=degraded 必须有完整 degradation，quality=full 不得携带 degradation。

• warnings 数量不能改变质量状态。

• 来源提取失败必须返回领域错误。

• 目标写入必须原子。

• 目标验证不得只信任数据库。

• 不支持的能力必须明确拒绝。

• 每个适配器必须声明 adapterApiVersion 并通过核心兼容范围测试。

• collections 必须按目标策略显式映射。

每个适配器都必须通过契约测试。

## 24.3 今日头条 Fixture

[text]
tests/fixtures/toutiao/
├── article.html
├── short-post.html
├── gallery.html
├── video.html
├── deleted.html
├── login-required.html
├── challenge.html
├── favorites-list.html
└── network-responses/

v1.1 清理 Fixture：

[text]
tests/fixtures/toutiao-cleanup/
├── favorited-article.html
├── not-favorited-article.html
├── list-edit-mode.html
├── unfavorite-success.html
├── unfavorite-failed.html
└── ambiguous-button-state.html

## 24.4 Evernote Fixture（v2.0）

[text]
tests/fixtures/evernote/
├── basic.enex
├── multiple-notes.enex
├── duplicate-titles.enex
├── tags.enex
├── resources.enex
├── internal-links.enex
├── encrypted-block.enex
├── malformed-note.enex
├── large-stream.enex
└── html-export/

Fixture 必须为人工构造或脱敏数据。

## 24.5 集成测试

v1.0 必须覆盖：

1. 扫描到 SQLite。

2. 为同一 Source Item 建立独立 Migration Job Item。

3. 提取到标准模型并验证质量不变量。

4. 执行 HTML 安全流水线并转 Markdown。

5. 写临时 Vault。

6. 验证 YAML 和附件。

7. 再次运行无重复。

8. 用户修改后产生冲突。

9. 中断后恢复。

10. Dry-run 无目标写入。

11. Foreign Keys 实际启用并拒绝无效引用。

12. status 读取 current_stage。

v1.1 增加：

1. 清理 Dry-run 无点击。

2. 清理计划强制绑定 Migration Job。

3. 降级条目不能进入清理计划。

4. 清理结果不明时不重复点击。

5. batchSize 只形成检查点，清理并发始终为 1。

6. 二次扫描与清理审计对账。

7. 索引分片和 maxEntriesPerFile。

v2.0 增加：

1. Evernote 资源哈希和内部链接两遍处理。

2. 同名笔记本使用稳定目录消歧。

## 24.6 端到端测试与发布 Gate

### v1.0 今日头条本地人工 Gate

使用测试账号或用户本人账号，在发布候选版本上本地人工执行。数据集至少包含：

• 20 篇人工确认“登录用户可正常访问、正文可见、非付费、非删除、非安全验证页”的普通文章。

• 3 条短文本。

• 2 个图集。

• 2 个视频。

• 1 条失效内容。

• 1 条预期进入降级占位的内容。

正文提取成功率的分母严格定义为：

上述数据集中，人工标注为 article，且在测试时满足可访问条件的条目数量。

最低样本数为 20；成功标准为至少 19/20，即不低于 95%。登录失效、验证码、付费、删除、网络不可达和非 article 条目不进入该分母，但必须进入各自状态和报告，不能静默排除。

### CI 与人工 Gate 的边界

• CI 只运行单元测试、脱敏 Fixture、适配器契约测试、集成测试和不含真实认证的浏览器测试。

• 真实账号 Cookie、浏览器 Profile 和真实收藏数据不得进入 CI、缓存或构建 Artifact。

• 真实账号端到端测试是发布前人工 Gate，不是 CI 必过任务。

• 人工 Gate 结果以脱敏统计和版本号记录，不保存认证数据。

### v1.1 清理 Gate

使用专门测试收藏集，验证计划、确认、逐条取消、未知状态、恢复和二次扫描；不得在 CI 中执行真实源端写操作。

### v2.0 Evernote Gate

至少包含：

• 1000 篇人工生成 ENEX 笔记。

• 重复标题和大小写冲突。

• 多种资源。

• 内部链接环。

• 畸形单条笔记。

## 24.7 跨平台测试

CI 至少覆盖 Windows、macOS 和 Linux 的：

• 单元测试。

• Fixture 与适配器契约测试。

• 不含真实认证的集成测试。

• 路径、中文文件名、大小写冲突、符号链接防护和原子重命名差异。

真实账号今日头条端到端 Gate 至少在一个正式支持的桌面操作系统上人工执行；不要求把真实认证扩散到三个 CI 平台。

## 24.8 安全测试

• XML 外部实体禁用。

• HTML 脚本不执行。

• SVG 和 MIME 欺骗。

• ZIP Slip（支持 ZIP 时）。

• 路径穿越。

• 日志敏感信息泄露。

• 计划文件篡改。

# 25. 性能与可靠性要求

## 25.1 内存

• 不把全部来源正文或附件加载到内存。

• ENEX 使用流式解析。

• 附件使用流式 I/O。

• 迁移 1000 条今日头条记录时内存应保持稳定。

• Evernote v2.0 应支持万级笔记清单，内存增长不与总正文大小线性对应。

## 25.2 数据库

• 批量扫描使用小批次事务。

• 长任务定期 Checkpoint WAL。

• 提供数据库完整性检查：

[bash]
inkmigrate doctor --database

## 25.3 失败隔离

• 单条失败不能终止全局迁移。

• 数据库、目标不可写、认证失效、计划篡改等系统性错误必须停止。

• 报告生成失败不得改变已成功迁移条目的状态，但必须返回非零退出码。

# 26. 验收标准

## 26.1 InkMigrate v1.0 发布 Gate

### 核心架构

1. CLI 使用 inkmigrate 名称。

2. 来源和目标通过注册表加载。

3. 核心包不依赖具体适配器。

4. 新增来源无需修改 Obsidian 写入核心。

5. 新增目标无需修改今日头条解析逻辑。

6. 每个来源/目标适配器都在接口中声明 adapterApiVersion。

7. Adapter API 不兼容时明确拒绝。

8. 配置错误在执行前一次性列出。

9. 数据库 Schema 可迁移和回滚，Foreign Keys 真实生效。

10. migration_jobs.current_stage 可直接反映管线阶段。

11. Migration Job Item 状态不存放在全局 Source Item 上。

### 今日头条迁移

1. 用户无需填写密码、Cookie 或 Token。

2. 手动登录后重启仍可复用认证。

3. 登录状态使用至少两个独立正向信号，负向信号优先。

4. 能完成无限滚动扫描并报告结束原因。

5. §24.6 定义的可访问 article 数据集正文提取成功率不低于 95%。

6. 正文失败时通过 quality=degraded 生成元数据占位笔记。

7. warnings 非空不会自动导致降级。

8. 单篇失败不终止全局任务。

9. Ctrl+C 后数据库不损坏。

10. resume 能继续剩余条目。

11. 连续执行两次，重复笔记为 0。

12. 连续执行两次，重复附件为 0。

13. 完成报告满足 §11.9 对账等式。

### Obsidian 目标

1. 所有 verified 和 degraded 笔记 YAML 可解析。

2. 所有声明为本地的附件链接存在且非零字节。

3. 输出路径不逃逸 Vault。

4. 中文和跨平台文件名正常。

5. 用户编辑过的笔记默认不覆盖。

6. 不依赖 Obsidian 社区插件即可读取。

7. SourceItem.collections 默认写入 source_collections。

8. 每篇笔记包含唯一、稳定的 inkmigrate_id。

9. Stable Short ID、Item Key 与 Fingerprint 派生符合 §13.4。

10. v1.0 不实现索引也可以通过发布 Gate。

### 安全与测试

1. Git 状态无认证 Profile、Cookie、真实 ENEX 和数据库。

2. 日志无 Cookie、Token、手机号和验证码。

3. 不执行输入 HTML/ENML/SVG 脚本。

4. HTML 到 Markdown 严格按 §12.9 的安全流水线执行。

5. 不支持验证码破解或 stealth。

6. CI 与真实账号人工 Gate 的边界符合 §24.6。

## 26.2 InkMigrate v1.1 发布 Gate

v1.1 必须先通过全部 v1.0 Gate，并额外满足：

### 今日头条清理

1. 默认不产生源端写操作。

2. 修改配置本身不足以触发取消收藏。

3. cleanup plan 和 cleanup status 必须显式指定 --migration-job。

4. 未完整验证或状态为 degraded 的条目绝不进入计划。

5. 没有计划无法执行。

6. 计划或目标文件被修改后拒绝执行。

7. 确认文本数量必须完全匹配。

8. 每条操作前检查当前状态。

9. 每条操作后复核。

10. 结果不明时不盲目重试。

11. 重复运行不会重新收藏。

12. 不删除本地文件、收藏夹或计划外内容。

13. 中断后可恢复且不重复已成功动作。

14. 二次扫描仍存在时不得报成功。

15. batchSize 只形成检查点，实际并发为 1。

16. cleanup_attempts 能审计每次动作和复核。

### 索引与诊断

1. indexes.enabled=false 时不生成索引。

2. 启用索引时 Obsidian 适配器实现 renderIndex。

3. 索引按配置维度和最大条数分片，不生成单一超大文件。

4. 诊断 HTML 和截图经过脱敏，不进入 Vault。

## 26.3 InkMigrate v2.0 发布 Gate

v2.0 必须先通过适用的核心 Gate，并满足：

1. ENEX 输入笔记总数与结果总数一致。

2. 不因单条畸形笔记静默丢弃其他笔记。

3. 标题重复和大小写冲突不覆盖。

4. 同名笔记本目录使用稳定 notebookKey 消歧。

5. 创建/更新时间、标签、笔记本和 Stack 尽可能保留。

6. en-media 资源正确映射并验证哈希。

7. 可解析的内部链接转换为 Obsidian 链接。

8. 未解析链接进入报告且保留原链接文字。

9. 加密内容不被误删或伪装为已迁移。

10. 1000 条生成测试数据重复运行无重复。

11. 不提供 Evernote 源端删除功能。

# 27. 交付物

[text]
README.zh-CN.md
README.md
LICENSE
package.json
pnpm-lock.yaml
pnpm-workspace.yaml
tsconfig.base.json
inkmigrate.example.yaml
.gitignore
apps/
packages/
tests/
docs/
scripts/
examples/

## 27.1 README 必须包含

v1.0 README：

• 项目定位和数据安全说明。

• 用户只能迁移自己拥有或有权处理的数据，并需自行遵守来源平台服务条款、账号政策和适用法律。

• Node.js、pnpm、Playwright 安装。

• 从零初始化。

• 添加今日头条来源和 Obsidian 目标。

• 手动登录。

• 20 条小规模扫描和迁移。

• 正式迁移。

• 中断恢复。

• 验证、对账和报告。

• 登录失效处理。

• 页面结构变化后的基础诊断。

• 清除认证状态。

• 备份 Vault。

• v1.1 源端清理和索引路线图。

• Evernote ENEX 适配器路线图。

v1.1 发布时必须追加：

• 源端清理的风险、Migration Job 绑定、计划、确认和二次扫描流程。

• 索引配置和分片规则。

• 脱敏诊断文件的生成与清理。

## 27.2 工程质量

• 提交锁文件。

• 无类型错误。

• 无失败测试。

• 不包含不可运行的伪代码。

• 所有命令帮助文本可用。

• 示例配置通过 Schema。

• 生产依赖来源清晰且维护状态可接受。

# 28. 开发顺序与发布边界

## 阶段 1：v1.0 基础工程

1. Monorepo 和 TypeScript 严格模式。

2. 完整配置 Schema 与产品版本 Feature Gate。

3. SQLite、Foreign Keys 和 Schema Migration。

4. 领域模型、质量信号、错误码、状态机。

5. 来源/目标适配器注册表与 Adapter API 兼容检查。

## 阶段 2：v1.0 Obsidian 目标

1. 路径防护。

2. Fingerprint、Stable Short ID 和 Item Key。

3. 文件名清理。

4. Properties、source_collections 和 Markdown 渲染。

5. 附件写入。

6. 原子写入和验证。

7. 冲突保护。

## 阶段 3：v1.0 今日头条读取

1. 浏览器 Profile。

2. 多信号手动登录检测。

3. 收藏页定位。

4. DOM 和网络观察扫描。

5. 详情提取与显式质量信号。

6. HTML 安全流水线、Markdown 转换和图片下载。

7. Fixture 与契约测试。

## 阶段 4：v1.0 迁移闭环与发布 Gate

1. Migration Job、Migration Job Item 和 current_stage。

2. 断点续传和重试。

3. 完整性对账。

4. 报告。

5. 跨平台 CI。

6. 发布前本地人工真实账号端到端 Gate。

v1.0 在阶段 4 通过后即可发布；不得等待或混入下列 v1.1 功能。

## 阶段 5：v1.1 索引与诊断

1. 分片索引接口与 Obsidian 实现。

2. 页面选择器诊断。

3. 脱敏 HTML/截图。

4. 磁盘容量预估。

## 阶段 6：v1.1 源端清理

1. 候选资格和强制 Migration Job 绑定。

2. 计划、哈希和 Dry-run。

3. 单条取消收藏。

4. 前后状态复核。

5. 检查点、恢复和二次扫描。

6. 清理 attempts 与审计报告。

## 阶段 7：v2.0 Evernote

1. ENEX 流式扫描。

2. ENML 转换。

3. 资源提取。

4. 笔记本、Stack、标签和稳定目录消歧。

5. 内部链接两遍重写。

6. HTML 回退。

7. 万级清单验证和报告。

每个阶段结束必须执行类型检查、测试和构建，不得积累未修复错误到下一阶段。每个产品版本使用独立发布 Gate。

# 29. AI 编程工具执行指令

请按照《InkMigrate 产品需求与技术规格》创建一个可实际运行的 TypeScript Monorepo。项目名、仓库名和 CLI 统一使用 InkMigrate / inkmigrate，不得沿用 tt2obs。

第一交付目标严格限定为 InkMigrate v1.0（P0）。 v1.0 不实现源端清理，也不以索引为发布条件。完成并通过 v1.0 Gate 后，再单独实施 v1.1 的索引、诊断和取消收藏。Evernote 按 v2.0 实施。

核心接口、数据库和目录从第一天起支持多来源和多目标。迁移状态存放在 migration_job_items，不得把通用表命名为 favorites，不得把核心流程写死到今日头条。

每个来源和目标适配器都必须在接口中声明 adapterApiVersion。version 是适配器实现版本，二者不得混用。核心使用 SemVer 范围检查，不兼容时拒绝启动。

SourceItem 必须显式返回 quality: full | degraded。degraded 必须带结构化原因和缺失组件；核心不得根据 warnings 非空推断降级。目标验证成功后，full 映射为 verified，degraded 映射为 degraded；目标写入失败不能伪装成降级成功。

来源适配器、目标适配器和源端清理能力必须解耦。今日头条适配器不能直接写 Obsidian 文件；Obsidian 适配器不能访问 Playwright 页面；核心层只处理标准领域模型。SourceItem.collections 默认写入 source_collections，不得隐式改成标签或目录。

登录无法自动识别、收藏页无法定位或页面结构变化时，进入人工辅助或安全暂停，不得要求用户提供密码、Cookie、Token，不得使用验证码破解、stealth、坐标点击或签名破解。

所有网页 HTML 严格按 §12.9 的安全顺序处理。Readability 输出必须再次清洗；Turndown 后仍要验证危险链接和原始 HTML。所有目标文件使用临时文件、校验和原子重命名。

任何单条内容失败不能终止整个迁移。每个输入条目必须有明确结果，并满足完整性对账，不得静默丢失。

v1.1 中，sourceCleanup.enabled 默认必须为 false。cleanup plan 必须显式带 --migration-job，不得自动选择最新任务。取消收藏只能处理该任务中状态为 verified 的条目，不能处理 degraded。每次点击前检查收藏状态，每次点击后复核。状态不明时不得盲目重试。batchSize 只形成检查点，清理并发固定为 1。不得删除收藏夹、原文章、本地笔记或附件。

Evernote v2.0 使用用户导出的 ENEX/HTML 文件，不直接登录账号。ENEX 必须流式解析；资源通过哈希关联；内部链接使用两遍处理；同名笔记本目录使用稳定 notebookKey；输入总数与结果总数严格对账。

每完成一个阶段运行：

[bash]
pnpm install
pnpm typecheck
pnpm test
pnpm build
pnpm inkmigrate --help

v1.0 发布前，按 §24.6 执行本地人工真实账号 Gate；真实认证不得进入 CI。

完成 v1.1 源端清理后额外运行：

[bash]
pnpm inkmigrate cleanup --help

修复全部类型错误、测试错误、构建错误和对账差额。README.zh-CN.md 必须提供从零开始的中文操作命令。不要只输出架构说明、伪代码或未连接的 Demo。

# 30. 参考资料

以下资料用于确认输入输出格式和技术边界；实现时应以锁定版本的依赖文档和 Fixture 测试为准。

1. Evernote：Export Notes and Notebooks as ENEX or HTML
https://help.evernote.com/hc/en-us/articles/209005557-Export-Notes-and-Notebooks-as-ENEX-or-HTML

2. Obsidian：Import from Evernote
https://obsidian.md/help/import/evernote

3. Obsidian：Properties
https://obsidian.md/help/properties

4. Obsidian：Attachments
https://obsidian.md/help/attachments

5. Playwright：Authentication
https://playwright.dev/docs/auth

6. Playwright：Network
https://playwright.dev/docs/network

7. Mozilla Readability
https://github.com/mozilla/readability

8. Obsidian Importer
https://github.com/obsidianmd/obsidian-importer

# 31. 变更记录

| 规格版本 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 2026-06-22 | 根据完整评审统一发布范围：v1.0=P0、v1.1=P1、v2.0=P2；源端清理与索引移至 v1.1。补充强制 Migration Job 绑定、结构化降级信号、Adapter API 字段、collection 映射、HTML→Markdown 安全流水线、稳定身份术语、完整配置项、Job 当前阶段、数据库外键、迁移/清理 attempts 分离、哈希字段消歧、Evernote 同名笔记本目录消歧、CI 与真实账号人工 Gate 边界及 95% 样本定义。 |
| 1.0 | 2026-06-22 | 采用 InkMigrate 名称；将今日头条专项需求重构为多来源、多目标架构；整合 Obsidian 输出、今日头条取消收藏安全流程，并预留 Evernote ENEX/HTML 迁移规格。 |